*Додаток 1*

*до Програми поводження*

*з побутовими відходами у*

*м. Хмельницькому на 2020 рік*

## **ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

**ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ - ПРОГРАМИ «РОЗУМНЕ ДОВКІЛЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» НА 2020 РІК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Терміни виконання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.****2020 р.** |
| 1 | Розробка, встановлення та погодження економічно обґрунтованих тарифів у сфері поводження з відходами | 2020 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» |  | — |
| 2 | Проведення семінарів, видання посібників, роздаткового матеріалу, організація та проведення презентацій та конкурсів щодо поводження з відходами серед навчальних закладів міста | 2020 | Департамент освіти та науки, громадські організації, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти природоохоронного фонду | 20,00 |
| 3 | Висвітлення через засоби масової інформації та соцмережі мети та завдання Програми поводження з відходами, проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян | 2020 | Управління ЖКГ, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти природоохоронного фонду, кошти ХКП «Спецкомунтранс»,Кошти міського бюджету | 30,00 |
| 4 | Виконання необхідних заходів на полігоні побутових відходів з метою дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів | 2020 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету,Кошти ХКП «Спецкомунтранс», Кошти природоохоронного фонду | 500,00 |
| 5 | Впровадження системи роздільного збирання побутових відходів | 2020 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти інвесторів | — |
| 6 | Проведення комплексу робіт по дегазації полігону побутових відходів | 2020 | ООО «Біогаз Енерджи» | Кошти інвесторів | — |
| 7 | Заходи з перенесення газопроводу високого тиску, що наразі частково знаходиться під міським полігоном ТПВ  | 2020 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 2000,00 |
| 8 | Оновлення обладнання для збирання, переробки та перевезення побутових відходів, транспортних засобів  | 2020 | Управління ЖКГ, комунальні підприємства міста | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс», кредитні кошти | 15000,00 |
| 9 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів, встановлення підземних контейнерів, виготовлення та встановлення інформаційних табличок щодо правил поводження з відходами | 2020 | Управління ЖКГ  | Кошти міського бюджету | 1900,00 |
| 10 | Проведення підготовчих робіт за проектом «Реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру 7», в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертизи, проведення ОВД, містобудівний розрахунок. | 2020 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, ХКП «Спецкомунтранс» | 10000,00 |
| 11 | Організація центрів прийому негабаритних, будівельних та зелених відходів  | 2020 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, ХКП «Спецкомунтранс», кредитні кошти | 1350,00 |
| 12 | Встановлення камер відеоспостереження на контейнерних майданчиках загального користування з метою попередження несанкціонованого складування будівельних, негабаритних та зелених відходів | 2020 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, ХКП «Спецкомунтранс» | 100,00 |
| 13 | Робота щодо надання пропозицій зі сприяння розробленню проєкту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області | 2020 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» |  |  |
| 14 | Підготовчі роботи по об’єкту переробки відходів (в т. ч. геодезія, геологія, ОВД) | 2020 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 640,00 |
| 15 | Придбання земельних ділянок під розширення полігону ТПВ (в т. ч. витрати на зміну їх цільового призначення) | 2020 | Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів,Управління ЖКГ,ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс» та інших джерел | 9700,00 |
| 16 | Проведення ОВД при зміні цільового призначення земельних ділянок | 2020 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс»  | 300,00 |
| 17 | Заходи з реалізації Угоди про підготовку кредитного фінансування щодо проекту модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький між Хмельницькою міською радою, ХКП «Спецкомунтранс» та ЄБРР | 2020 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти ХКП «Спецкомунтранс», кредитні кошти | 20000,00 |
| 18 | Оплата послуг спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами  | 2020 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету | 600,00 |
| 19 | Облаштування навчального центру поводження з відходами (розробка ПКД) | 2020 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету | 120,00 |
|  | **ВСЬОГО** |  |  |  | **62260,00** |

Керуючий справами

Виконавчого комітету Ю. САБІЙ

Начальник управління

житлово-комунального господарства В. НОВАЧОК