

**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Про підсумки роботи житлово- комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та завдання на наступний осінньо-зимовий період

 За підсумками роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 років заходи із забезпечення життєдіяльності інфраструктури міста виконані в повному обсязі.

 Управляючими муніципальними компаніями «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», товариствами з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», «Житлово-експлуатаційне об’єднання», підприємствами та організаціями, які мають на балансі відомчий житловий фонд, об’єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків було підготовлено багатоквартирні житлові будинки до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.Управителями та балансоутримувачами здійснено підготовку наявної техніки, закуплено спецінвентар, проведено обстеження та поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних систем, що дало можливість провести опалювальний сезон без зривів та аварійних ситуацій.

За звітний період від мешканців багатоквартирних житлових будинків, які перебувають в управлінні, надійшло 639 звернень, що більше на 37,8 % за показник минулого опалювального періоду, в тому числі по управляючих муніципальних компаніях - 325 звернень. Найменший показник у комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» - 29 звернень. Найбільша кількість звернень щодо незадовільної роботи у приватних управителів: товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький» - 161 звернення (за попередній період - 139), товариство з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання» - 137 звернень (за попередній період – 56).

 До осінньо-зимового періоду 2020-2021 років міським комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго» (В. Скалій), комунальним підприємством «Південно-Західні тепломережі» (П. Возборський), міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал» (В. Кавун) виконані роботи з ремонту та заміни теплових мереж, опалювальних котлів, реконструкції котелень та центральних теплових пунктів, котлів, ремонту свердловин та водопровідних станцій, створено запас заглибних насосних агрегатів, проведено промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста, підготовлено всі каналізаційні насосні станції та мулові майданчики, що дало змогу розпочати опалювальний сезон та забезпечило надання послуг з теплопостачання відповідно до існуючих нормативів.

В період налагоджувальних робіт (перші три дні опалювального сезону) надійшло 199 звернень. Локальні аварійні ситуації на теплових мережах усувались протягом 4-6 годин. За весь період порушень в наданні послуг з теплопостачання та водопостачання не було.

Необхідний обсяг робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період був виконаний в загальноосвітніх навчальних закладах міста, закладах культури, охорони здоров’я, на об’єктах, що знаходяться в сфері управління управлінь транспорту та зв’язку, молоді та спорту, що дозволило забезпечити їх надійну експлуатацію в осінньо-зимовий період.

В осінньо-зимовий період 2020-2021 років комунальним підприємством по будівництву, ремонту та експлуатації доріг була підготовлена та задіяна вся наявна техніка для роботи з розчистки вулиць та доріг від снігу. Впродовж осінньо-зимового періоду комунальним підприємством було використано 3200 тонн солі, 2200 тонн бішофіту та 4100 тонн протиожеледної суміші.

Управляючими муніципальними компаніями, комунальними підприємствами, міським комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго», комунальним підприємством «Південно-Західні тепломережі», міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал», департаментом освіти та науки, управліннями охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, культури і туризму, молоді та спорту розроблені першочергові заходи з підготовки житлових будинків, будівель та споруд, теплового та водопровідного господарства до роботи в опалювальний період 2021-2022 років.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію заступника міського голови - директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка про підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 років взяти до відома.

2. Затвердити першочергові заходи з підготовки житлово-комунального господарства Хмельницької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно з додатком.

 3. Установам, підприємствам та організаціям комунальної власності до 01.10.2021 здійснити своєчасне виконання робіт з підготовки будівель, споруд, об’єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі до експлуатації в осінньо-зимовий період сезону 2021-2022 років, а саме:

3.1. керівникам управляючих муніципальних компаній «Центральна» О. Телішевському, «Проскурівська» О. Здоровику, «Південно-Західна» О. Зярку, «Дубове» О. Забурмесі, «Озерна»  В. Тимошенко, комунального підприємства «Елеватор» В. Михальчевському забезпечити виконання робіт з поточного ремонту конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових мереж теплопостачання та водопостачання, водовідведення, гарячого водопостачання та зливової каналізації до 01.10.2021 року;

3.2. департаменту освіти та науки, управлінням охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, культури і туризму, молоді та спорту забезпечити до 01.10.2021 підготовку загальноосвітніх навчальних закладів міста, закладів культури, охорони здоров’я, об’єктів управління транспорту та зв’язку, молоді та спорту до експлуатації в осінньо-зимовий період;

3.3. керівникам міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» В. Скалію, комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» П. Возборському до  01.10.2021  провести роботи з ремонту та заміни теплових мереж, повірку та ремонт загальнобудинкових приладів обліку тепла;

3.4. керівникам управляючих муніципальних компаній «Центральна» О. Телішевському, «Проскурівська» О. Здоровику, «Південно-Західна» О. Зярку, «Дубове» О. Забурмесі, «Озерна»  В. Тимошенко, комунального підприємства «Елеватор» В. Михальчевському, міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» В. Скалію, міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» В. Кавуну, комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» П. Возборському, комунального підприємства «Зоря» В. Штогрин, комунального підприємства «Давидковецьке» С. Ярмощук, начальнику міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства І. Білокриницькому до 01.10.2021 створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період;

3.5. керівникам комунальних підприємств, управляючих муніципальних компаній, департаменту освіти та науки, управлінь охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, культури і туризму, молоді та спорту до 01.10.2021 вжити заходів щодо придбання в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів;

3.6. керівникам комунальних підприємств до 01.10.2021 підготовити всю наявну техніку для належного утримання вулично-дорожньої мережі, об’єктів благоустрою та прибудинкових територій в осінньо–зимовий період;

3.7. директору Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» О. Зіміну до 01.10.2020 підготувати під’їзні дороги та дороги на полігоні твердих побутових відходів для експлуатації в осінньо–зимовий період 2021-2022;

3.8. в. о. директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг В. Шваєнку до 01.10.2021 придбати в необхідній кількості піщано-соляну суміш та підготовити всю наявну техніку для належного утримання вулично-дорожньої мережі в осінньо–зимовий період.

3.9. керівникам комунальних підприємств, управляючих муніципальних компаній «Центральна» О. Телішевському, «Проскурівська» О. Здоровику, «Південно-Західна» О. Зярку, «Дубове» О. Забурмесі, «Озерна»  В. Тимошенко, комунальному підприємству «Елеватор» В. Михальчевському активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо погашення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирних будинків.

4. Рекомендувати керівникам товариств з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», «Житлово-експлуатаційне об’єднання», підприємств і організацій, які мають на балансі відомчий житловий фонд, головам правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до 01.10.2021 вжити заходів щодо:

4.1. забезпечення виконання робіт з поточного ремонту конструктивних елементів, технічних пристроїв внутрішньобудинкових мереж теплопостачання та водопостачання, водовідведення, гарячого водопостачання та зливової каналізації;

4.2. придбання в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів;

4.3. створення запасу матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період;

5. Рекомендувати керівникам товариств з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький» В. Стадніку та «Житлово-експлуатаційне об’єднання» О. Савчуку покращити якість надання послуг з управління багатоквартирними будинками.

6. Виконуючому обов’язки начальника управління комунальної інфраструктури В. Кабальському, заступнику директора департаменту інфраструктури міста-начальнику управління житлової політики і майна Н. Вітковській до  01.11.2021 завершити роботи з капітального та поточного ремонтів доріг та прибудинкових територій запланованих на 2021 рік.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка, заступників міського голови М. Кривака, Р. Примуша.

Міський голова О. СИМЧИШИН

Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 від 10.06.2021 №506

**Першочергові заходи**

**з підготовки житлово-комунального господарства**

**Хмельницької міської територіальної громади**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік заходів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Строки****виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Департамент інфраструктури міста** |
| **Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії «Центральна»,****«Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», КП «Елеватор»** |
| 1. | Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності | буд. | 702 | до 20.09.2021 |
| 2. | Відремонтувати покрівлі: |  |  |  |
|  | м’які | м2 | 4000 | до 01.10.2021 |
|  | шиферні | м2 | 1054 | до 01.10.2021 |
|  | металеві | м2 | 25 | до 01.10.2021 |
| 3. | Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі будинків: |  |  |  |
|  | - системи гарячого водопостачання | буд. | 1 | до 15.09.2021 |
|  | - системи холодного водопостачання | буд. | 31 | до 15.09.2021 |
| 4. | Відремонтувати теплоізоляцію | мп | 30 | до 01.10.2021 |
| 5. | Відремонтувати елеваторні вузли | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 6. | Виконати ремонт димарів | шт. | 63 | до 01.10.2021 |
| 7. | Виконати ремонт вхідних та підвальних дверей | шт. | 118 | до 01.10.2021 |
| 8. | Виконати ремонт під’їздів | шт. | 179 | до 01.10.2021 |
| 9. | Виконати ремонт швів стінових панелей | мп | 1340 | до 30.09.2021 |
| 10. | Засклити вікна на сходових клітках | м2 | 376 | до 25.09.2021 |
| 11. | Замінити каналізаційні труби | мп | 980 | до 01.10.2021 |
| 12. | Замінити водопровідні труби | мп | 1123 | до 25.09.2021 |
| 13. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 223 | до 01.10.2021 |
| 14. | Підготувати інвентар для прибирання снігу та льоду:-лопати-віники-льодоруби | шт.шт.шт. | 1431016072 | до 20.09.2021 |
| 15. | Виконати герметизацію інженерних вводів | шт. | 48 | до 10.09.2021 |
| 16. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 15 | до 01.10.2021 |
| **Міське комунальне аварійно-технічне підприємство****житлово-комунального господарства** |
| 1. | Підготувати автомобільний транспорт до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років | шт. | 4 | до 01.10.2021 |
| 2. | Створити запас піщано-соляної суміші для посипки території підприємства та під’їзних шляхів | тонн | 0,5 | до 01.10.2021 |
| 3. | Створити резерв необхідних матеріалів для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах житлових будинків | тис. грн | 5,0 | до 01.10.2021 |
| 4. | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів в межах місячної норми споживання | тонн | 0,6 | до 01.10.2021 |
| 5. | Провести технічне обслуговування системи опалення адміністративного та інших приміщень підприємства | од. | 1 | до 01.10.2021 |
| 6. | Перевірити димові та вентиляційні канали житлових будинків |  | згідно графіків | до 31.12.2021 |
| **Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг** |
| 1. | Підготувати снігоочисну техніку для розчищення доріг від снігу | шт. | 20 | до 01.10.2021 |
| 2. | Заготовити протиожеледну суміш | тис. тонн | 9,3 | до 01.10.2021 |
| 3. | Підготувати пересувну установку **«**Багела**»** для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період | шт. | 2 | до 01.10.2021 |
| 4. | Заготовити скол для роботи установки **«**Багела**»** в осінньо-зимовий період | тонн | 100 | до 01.10.2021 |
| 5. | Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш | тонн | 350 | до 01.10.2021 |
| 6. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки з розчищення вулиць від снігових заметів | літрів | 3000 дизпаливо600 бензин | до 01.10.2021 |
| 7. | Заготовити:- лопати- віники | шт. | 801000 | до 20.10.2021 |
| **Комунальне підприємство «Міськсвітло»** |
| 1. | Провести ревізію шаф I-170 та підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 135 | до 01.10.2021 |
| 2. | Провести ремонт транспортних засобів до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 7 | до 01.10.2021 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрівм3 | 700 бензин1000 газ | до 01.10.2021 |
| 4. | Провести ревізію систем опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 2 | до 01.10.2021 |
| **Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста** |
| 1. | Провести ремонт криниць в місті | шт. | 85 | згідно графіка |
| 2. | Провести ревізію системи опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 6 | до 01.10.2021 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 7 | до 01.10.2021 |
| 4. | Підготувати теплицю до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпаливо800 бензин | до 01.10.2021 |
| 6. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 150 | до 01.10.2021 |
| 7. | Заготовити:- лопати- віники | шт.шт. | 50700 | до 01.10.2021 |
| **Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс»** |
| 1. | Провести ревізію системи опалення майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 2. | Провести ревізію електромереж в майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 3. | Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів |  |  | постійно |
| 4. | Заготовити грунт для проведення пошарового пересипання на міському полігоні твердих побутових відходів | м3 | 4000 | до 01.10.2021 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпаливо1500 бензин | до 01.10.2021 |
| **Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба»** |
| 1. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 50 | до 20.10.2021 |
| 2. | Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 5 | до 01.10.2021 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2021 |
| 4. | Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста | тонн | 30 | до 01.10.2021 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 300 дизпаливо300 бензин | до 01.10.2021 |
| 6. | Заготовити:- лопати- віники | шт.шт. | 30600 | до 01.10.2021 |
| **Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Хмельницького»** |
| 1. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 3 | до 01.10.2021 |
| 2. | Заготовити:- лопати- віники | шт.шт. | 15500 | до 01.10.2021 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 200 дизпаливо80 бензин | до 01.10.2021 |
| 4. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 30 | до 01.10.2021 |
| 5. | Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана | шт. | 2 | до 01.10.2021 |
| **Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго»** |
| 1. | Технічно переоснастити котельні напрс. Миру, 99/101 (конвективна частина) | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 2. | Технічно переоснастити котельні навул. Бандери, 32/1 (конвективна частина) | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 3. | Технічно переоснастити котельні навул. Трудовій, 11 (конвективна частина) | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 4. | Реконструювати вузли обліку електричної енергії на об’єктах підприємства- лічильники та модеми- трансформатори | шт.шт. | 68120 | до 01.12.2021 |
| 5. | Виконати капітальний ремонт когенераційної установки в котельні навул. Бандери, 32/1, м. Хмельницький | шт. | 1 | до 01.12.2021 |
| 6. | Виконати поточний ремонт когенераційних установок | шт. | 9 | до 01.10.2021 |
| 7. | Виконати гідравлічне випробування теплових мереж | км | 228,7 | до 01.10.2021 |
| 8. | Виконати поточний ремонт центральних теплових пунктів підприємства | шт. | 61 | до 01.10.2021 |
| 9. | Виконати поточний ремонт котелень підприємства | шт. | 59 | до 01.10.2021 |
| 10. | Виконати заміну пластинчастого теплообмінника на контур опалення в ЦТП на вул. Народної Волі, 6 | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 11. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котлах підприємства | шт. | 66 | до 01.10.2021 |
| 12. | Виконати технічне опосвідчення водогрійних котлоагрегатів | шт. | 33 | до 01.10.2021 |
| 13. | Відновити ізоляції теплових мереж, де вона була порушена | м² | 360 | до 01.10.2021 |
| 16. | Замінити засувки на теплових мережах підприємства | шт. | 21 | до 01.10.2021 |
| 17. | Замінити теплові мережі на вул. Франка, 2, від ТК56 до ТК64 | м | 224 | до 01.10.2021 |
| 18. | Замінити теплові мережі на вул. Франка, 12, від ТК80 до ТК78 | м | 160 | до 01.10.2021 |
| 19. | Реконструювати теплові мережі навул. Народної Волі, 1А, від ТК17-19 до врізки в існуючі трубопроводи | м | 562 | до 01.10.2021 |
| 20. | Реконструювати теплові мережі навул. П. Мирного, 28, від ТК31 до ТК29 | м | 428 | до 01.10.2021 |
| 21. | Реконструювати теплові мережі навул. Кам’янецькій, 38, від ТК35 до ТК36 | м | 102 | до 01.10.2021 |
| 22. | Реконструювати теплові мережі на вул. Зарічанській, 24, м. Хмельницький | м | 308 | до 01.10.2021 |
| **Міське комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі»** |
| 1. | Виконати поточний ремонт когенераційних установок | шт. | 3 | до 01.10.2021 |
| 2. | Виконати поточний ремонт водогрійних котлів, в т. ч.:- ремонт котла КЕ-10-14 в котельні навул. Курчатова, 8/1г (заміна бокових екранів та конвективної частини)- ремонт котла КВГ-6,5 ст.№5 в котельні на вул. Молодіжній, 2 (заміна конвективної частини) | шт. | 41 | до 01.09.2021 |
| 3. | Поточний ремонт теплових пунктів | шт. | 15 | до 01.09.2021 |
| 4. | Виконати еколого-режимну наладку водогрійних котлів | шт. | 5 | протягом року |
| 5. | Виконати технічне опосвідчення водогрійних котлів | шт. | 3 | протягом року |
| 6. | Переобладнати теплові мережі попередньо-ізольованими трубопроводами від ТК-11А до т. «А» на вул. Курчатова | мп | 120 | до 01.09.2021 |
| 7. | Переобладнати теплові мережі попередньо-ізольованими трубопроводами від ТК-12 до т.«Б» на вул.Курчатова | мп | 160 | до 01.08.2021 |
| 8. | Переобладнати теплові мережі попередньо-ізольованими трубопроводами від ТК-13 до т.«B» і ж/б №1-Д на вул.Курчатова | мп | 80 | до 01.08.2021 |
| 9. | Переобладнати теплові мережі попередньо-ізольованими трубопроводами від т."А" до т."Б" біля ж/б на вул. Інститутській, 6Б | мп | 200 | до 01.07.2021 |
| 10. | Переобладнати теплові мережі попередньо-ізольованими трубопроводами ТК-470 до ТК-472 на вул. Хотовицького | мп | 204 | до 01.10.2021 |
| 11. | Замінити водяні підігрівачі в центральних теплових пунктах на вул. Курчатова, 4/1, вул. Тернопільській, 30 | шт. | 2 | до 01.07.2021 |
| 12. | Придбати нарізувача швів для асфальтобетонних покриттів | шт. | 1 | до 01.07.2021 |
| 13. | Наладити гідравлічний режим теплових мереж | км | 69,2 | до 01.10.2021 |
| 14. | Відновити теплові ізоляції внутрішньобудинкових мереж | мп | 410 | до 01.10.2021 |
| 15. | Виконати гідропневматичну промивку внутрішньобудинкових систем опалення | буд. | 4 | до 01.10.2021 |
| 16. | Реконструювати котельні навул. Івана Павла II, 1, з установленням обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| **Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал»**  |
|  | Водопровідне господарство |  |  |  |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 28 | до 01.10.2021 |
| 2. | Виконати підготовку водопровідних станцій ІІ підйому | шт. | 9 | до 01.10.2021 |
| 3. | Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста | км | 678,6 | до 01.10.2021 |
| 4. | Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин | шт. | 7 | до 01.10.2021 |
| 5. | Виконати заміну та ремонт зношеної запірної та регулюючої арматури на мережах водопроводу | шт. | 24 | до 01.10.2021 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 120 | до 01.10.2021 |
| 7. | Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів | шт. | 15 | до 01.10.2021 |
|  | *Каналізаційне господарство* |  |  |  |
| 8. | Виконати плановий ремонт каналізаційних насосних станцій | шт. | 23 | до 01.10.2021 |
| 9. | Очистити від мулу мулові майданчики | шт. | 13 | до 01.10.2021 |
| 10. | Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС | шт. | 5 | до 01.10.2021 |
| 11. | Виконати капітальний ремонт каналізаційних колодязів | шт. | 16 | до 01.10.2021 |
| 12. | Виконати капітальний ремонт аварійних ділянок водовідведення | шт. | 13 | до 01.10.2021 |
| 13. | Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС | шт. | 4 | до 01.10.2021 |
| 14. | Виконати ремонт спецтехніки | шт. | 10 | до 01.10.2021 |
| 15. | Підготувати теплові пункти на ВНС, КНС та КОС до опалювального періоду | шт. | 3 | до 01.10.2021 |
| 16. | Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів | шт. | 5 | до 01.10.2021 |
| **Комунальне підприємство «Зоря»** |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 2. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 15 | до 01.10.2021 |
| **Управління культури і туризму** |
| 1. | Виконати капітальний ремонт, утеплення покрівлі приміщення Центру національного виховання учнівської молоді навул. Курчатова, 1 Б | м2 | 869 | до 01.10.2021 |
| 2. | В бібліотеці № 9 виконати:-капітальний ремонт приміщення-заміну вікна-встановлення дверей | м2шт.шт. | 1111 | до 01.09.2021 |
| 3. | В бібліотеці № 12 виконати капітальний ремонт підлоги | м2 | 86 | до 01.09.2021 |
| 4. | В дитячій музичній школі № 1 ім. М. Мозгового виконати ремонт покрівлі | м2 | 20 | до 01.09.2021 |
| **Управління транспорту та зв’язку** |
| 1. | Направити листи керівникам підприємств, організацій, які, відповідно до укладених угод, будуть виконувати роботи щодо боротьби із сніговими заметами на залізничних коліях на станції Хмельницький, станції Гречани |  |  | до 01.11.2021 |
| 2. | Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту з безпеки руху в зимовий період |  |  | до 01.11.2021 |
| 3. | Провести перевірку технічного стану транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період |  |  | до 01.11.2021 |
| 4. | Встановити контроль за станом небезпечних відрізків доріг |  |  | постійно |
| **Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»** |
| 1. | Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 85 | до 01.11.2021 |
| 2. | Виконати середні ремонти тролейбусів | шт. | 10 | до 01.11.2021 |
| 3. | Виконати середній ремонт контактної мережі | км | 2,0 | до 01.11.2021 |
| 4. | Підготовити котельню до роботи в осінньо-зимовий період. | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| 5. | Придбати нові автошини для рухомого складу:- для тролейбусів- для автобусів і вантажних автомобілів | шт.шт. | 340210 | до 01.11.2021 |
| 6. | Впровадити енергозберігаючі світильники- внутрішні- зовнішні | шт.шт. | 29520 | до 01.11.2021 |
| **Управління молоді і спорту** |
| 1. | Виконати роботи із заміни, ремонту та перевірці лічильників електроенергії, води та газу:- електролічильники- лічильники води- лічильники газу- теплові лічильники | шт.шт.шт.шт. | 61044 | до 01.09.2021 |
| 2. | Провести роботи із облаштування протипожежних кутків і ремонту протипожежних засобів в приміщеннях:- протипожежних кутків- перевірка вогнегасників- закупівля вогнегасників | шт.шт.шт. | 35302 | до 01.10.2021 |
| 3. | Провести перевірку газових сигналізаторів:- шаховий клуб вул. Проскурівська, 66,- стрілецький тир вул. Березнева, 1,- ДЮСШ №1 вул. Спортивна, 17 | шт.шт.шт. | 121 | до 30.09.2021 |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів котелень ДЮСШ№ 2:- шаховий клуб, вул. Проскурівська, 66,- стрілецький тир, вул.Березнева,1 | шт.шт. | 12 | до 30.09.2021 |
| 5. | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів газових котлів ДЮСШ №1 вул. Спортивна,17 | шт. | 2 | до 01.10.2021 |
| 6. | Укомплектувати господарські кутки технічними засобами прибирання в зимовий період сніговими лопатами, віниками, скребками. | шт. | 30 | до 30.09.2021 |
| 7. | Заготовити пісок та сіль для посипання території Хмельницьких ДЮСШ та Центрів під час ожеледиці.-пісчана суміш | тонн | 10 | до 01.10.2021 |
| 8. | В Хмельницьких ДЮСШ виконати ремонт:- дверей- вікон | шт.шт. | 2515 | до 30.09.2021 |
| 9. | Виконати капітальний ремонт в підлітковому клубі «Мустанг», вул. Старокостянтинівське шосе, 8 ( заміна вікон, заміна дверей). | шт. | 9 | до 30.06.2021 |
| 10. | Виконати капітальний ремонт даху будівлі спортивно-культурного центру «Плоскирів»,вул. Курчатова, 90 | кв.м | 660 | до 01.08.2021 |
| **Управління охорони здоров’я** |
| 1. | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» |  |  |  |
|  | Виконати капітальний ремонт тераси корпусу № 3 лікарні» | шт. | 1 | до 01.08.2021 |
| 2. | КП «Хмельницька міська лікарня» |  |  |  |
|  | Виконати капітальний ремонт сантехнічних вузлів першого поверху корпусу № 1 | шт. | 1 | до 01.07.2021 |
|  | Виконати капітальний ремонт 2-го поверху корпусу № 4 | шт. | 1 | до 01.12.2021 |
|  | Утеплити гаражні бокси | шт. | 1 | до 01.07.2021 |
| 3. | КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» |  |  |  |
|  | Виконати капітальний ремонт сантехнічних вузлів для МГН поліклініки №1 | шт. | 1 | до 01.07.2021 |
|  | Реконструювати приміщення поліклініки № 2 під сантехнічний вузол для МГН | шт. | 1 | до 01.07.2021 |
|  | Утеплити гаражні бокси | шт. | 1 | до 01.07.2021 |
| 4. | КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» |  |  |  |
|  | Виконати капітальний ремонт з заміною 2-х лікарняних ліфтів | шт. | 2 | до 01.12.2021 |
|  | Утеплити гаражні бокси | шт. | 1 | до 01.07.2021 |
| 5. | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» |  |  |  |
|  | Виконати капітальний ремонт сантехнічного вузла для МГН амбулаторії № 13, вул. Трудова, 5-Ж | шт. | 1 | до 01.12.2021 |
| 6. | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» |  |  |  |
|  | Виконати капітальний ремонт амбулаторії № 5 загальної практики сімейної медицини, вул. Ранкова, 1 | шт. | 1 | до 01.11.2021 |
| 7. | КП «Хмельницький стоматологічний центр» |  |  |  |
|  | Виконати капітальний ремонт вхідного ганку з улаштуванням підйомника для МГН | шт. | 1 | до 01.12.2021 |
| 8. | КП « Хмельницький міський перинатальний центр» |  |  |  |
|  | Утеплити гаражні бокси з заміною 5-ти гаражних воріт | шт. | 1 | до 01.10.2021 |
| **Департамент освіти та науки** |
| 1. | Замінити дерев`яні віконні блоки на металопластикові | шт. | 25 | до 01.10.2021 |
| 2. | Завершити утеплення фасаду закладу дошкільної освіти № 21 | кв.м | 1540 | до 01.11.2021 |
| 3. | Виконати ремонт санітарних вузлів у закладах освіти | шт. | 21 | до 01.09.2021 |
| 4. | Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії | шт. | 65 | до 01.10.2021 |
| 5. | Виконати ремонт покрівель у навчальних закладах | кв.м | 3395 | до 01.10.2021 |
| 6. | Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури | - | Усі заклади освіти | до 01.09.2021 |
| 7. | Замінити аварійні ділянки мереж водопостачання та опалення | мп | 380 | до 01.10.2021 |
| 8. | Замінити аварійні ділянки каналізаційної мережі | мп | 170 | до 01.10.2021 |

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ

Заступник міського голови -

директор департаменту інфраструктури міста В. НОВАЧОК