Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 від 26.05.2022 № 320

**Першочергові заходи**

**з підготовки житлово-комунального господарства**

**Хмельницької міської територіальної громади**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік заходів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Строки****виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Департамент інфраструктури міста** |
| ***Управління багатоквартирними будинками******Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії «Центральна»,******«Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», КП «Елеватор»*** |
| 1. | Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності | буд. | 785 | до 20.09.2022 |
| 2. | Відремонтувати покрівлі: |  |  |  |
|  | м’які | м2 | 3360 | до 01.10.2022 |
|  | шиферні | м2 | 588 | до 01.10.2022 |
|  | металеві | м2 | 46 | до 01.10.2022 |
| 3. | Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі будинків: |  | 16 |  |
|  | - системи гарячого водопостачання | буд. | 17 | до 15.09.2022 |
|  | - системи холодного водопостачання | буд. | 43 | до 15.09.2022 |
| 4. | Відремонтувати теплоізоляцію | мп | 290 | до 01.10.2022 |
| 5. | Відремонтувати елеваторні вузли | шт. | 15 | до 01.10.2022 |
| 6. | Виконати ремонт димарів | шт. | 62 | до 01.10.2022 |
| 7. | Виконати ремонт вхідних та підвальних дверей | шт. | 122 | до 01.10.2022 |
| 8. | Виконати ремонт під’їздів | шт. | 198 | до 01.10.2022 |
| 9. | Виконати ремонт швів стінових панелей | мп | 1220 | до 30.09.2022 |
| 10. | Засклити вікна на сходових клітках | м2 | 364 | до 25.09.2022 |
| 11. | Замінити каналізаційні труби | мп | 1288 | до 01.10.2022 |
| 12. | Замінити водопровідні труби | мп | 1636 | до 25.09.2022 |
| 13. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 285 | до 01.10.2022 |
| 14. | Підготувати інвентар для прибирання снігу та льоду:-лопати-віники-льодоруби | шт.шт.шт. | 1988668105 | до 20.09.2022 |
| 15. | Виконати герметизацію інженерних вводів | шт. | 61 | до 10.09.2022 |
| 16. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 16 | до 01.10.2022 |
| ***Аварійно-технічне обслуговування багатоквартирних будинків УМК*** |
| 17. | Підготувати автомобільний транспорт до осінньо-зимового періоду | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 18. | Створити запас піщано-соляної суміші для посипки території підприємства та під’їзних шляхів | тонн | 0,5 | до 01.10.2022 |
| 19. | Створити резерв необхідних матеріалів для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах житлових будинків | тис. грн | 5,0 | до 01.10.2022 |
| 20. | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів в межах місячної норми споживання | тонн | 0,6 | до 01.10.2022 |
| 21. | Провести технічне обслуговування системи опалення приміщень підприємства | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 22. | Перевірити димові та вентиляційні канали житлових будинків |  | згідно графіків | до 31.12.2022 |
| ***Вулично-дорожне господарство міста******Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг*** |
| 1. | Підготувати снігоочисну техніку для розчищення доріг від снігу | шт. | 20 | до 01.10.2022 |
| 2. | Заготовити протиожеледну суміш | тис. тонн | 10,5 | до 01.10.2022 |
| 3. | Підготувати пересувну установку **«**Багела**»** для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| 4. | Заготовити скол для роботи установки **«**Багела**»** в осінньо-зимовий період | тонн | 100 | до 01.10.2022 |
| 5. | Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш | тонн | 350 | до 01.10.2022 |
| 6. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки з розчищення вулиць від снігових заметів | літрів | 3000 дизпаливо600 бензин | до 01.10.2022 |
| 7. | Заготовити:- лопати- віники | шт. | 801000 | до 01.10.2022 |
| ***Зелене господарство******Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста*** |
| 8. | Провести ремонт криниць в місті | шт. | 85 | ***згідно графіка*** |
| 9. | Провести ревізію системи опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 6 | до 01.10.2022 |
| 10. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 7 | до 01.10.2022 |
| 11. | Підготувати теплицю до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 12. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпаливо800 бензин | до 01.10.2022 |
| 13. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 150 | до 01.10.2022 |
| 14. | Заготовити:- лопати- віники | шт.шт. | 50700 | до 01.10.2022 |
| ***Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Хмельницького»*** |
| 1. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 3 | до 01.10.2022 |
| 2. | Заготовити:- лопати- віники | шт.шт. | 15500 | до 01.10.2022 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 200 дизпаливо80 бензин | до 01.10.2022 |
| 4. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 30 | до 01.10.2022 |
| 5. | Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| ***Освітлення міста******Комунальне підприємство «Міськсвітло»*** |
| 1. | Провести ревізію шаф I-170 та підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 135 | до 01.10.2022 |
| 2. | Провести ремонт транспортних засобів до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 7 | до 01.10.2022 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрівм3 | 700 бензин1000 газ | до 01.10.2022 |
| 4. | Провести ревізію систем опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| ***Поводження з побутовими відходами******Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс», КП «Елеватор»*** |
| 1. | Провести ревізію системи опалення майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | *до 01.10.2022* |
| 2. | Провести ревізію електромереж в майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 3. | Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів |  |  | постійно |
| 4. | Заготовити грунт для проведення пошарового пересипання на міському полігоні твердих побутових відходів | м3 | 4000 | до 01.10.2022 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 3000 дизпаливо1500 бензин | до 01.10.2022 |
| ***Ритуальні послуги******Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба»,***  ***КП «Елеватор»*** |
| 1. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 50 | до 20.10.2022 |
| 2. | Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 5 | до 01.10.2022 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2022 |
| 4. | Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста | тонн | 30 | до 01.10.2022 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 300 дизпаливо300 бензин | до 01.10.2022 |
| 6. | Заготовити:- лопати- віники | шт.шт. | 30600 | до 01.10.2022 |
| ***Теплове господарство******Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго»*** |
| 1. | Виконати капітальний ремонт котла ТВГ-8М в котельні на вул. Міхновського, 10/1 із заміною конвективної частини | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 2. | Виконати капітальний ремонт котла КОЛВІ-350 в котельні на вул. Кам'янецькій, 164 із заміною димогарних труб | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати капітальний ремонт котла КОЛВІ-250 в котельні на вул. П. Орлика, 6 із заміною димогарних труб | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 4. | Виконати капітальний ремонт котла B-AR Prex 400/440 в котельні на вул. Свободи, 19 із заміною димогарних труб | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 5. | Замінити на попередньо ізольовані труби теплові мережі (у двотрубному вимірі) | км | 3,0 | до 01.10.2022 |
| 6. | Замінити котли тепловою потужністю до 100 кВт в котельнях підприємства | шт. | 8 | до 01.10.2022 |
| 7. | Замінити та встановити сучасні енергоефективні насоси | шт. | 4 | до 01.10.2022 |
| 8. | Встановити частотно-регулюючі приводи (ЧРП) на електродвигуни різного призначення | шт. | 5 | до 01.10.2022 |
| 9. | Підготовити до роботи в опалювальний період:котельніЦТП | шт.шт. | 6159 | до 01.10.2022 |
| 10. | Підготовити внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків (ревізія запірної арматури, часткове поновлення теплової ізоляції тощо), які обслуговує підприємство | будинків | 470 | до 01.10.2022 |
| 11. | Виконати поточний ремонт когенераційних установок | шт. | 10 | до 01.10.2022 |
| 12. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах підприємства | шт. | 152 | до 01.10.2022 |
| 13. | Відновити ізоляцію теплових мереж, де вона порушена | м² | 500 | до 01.10.2022 |
| 14. | Замінити зношену запірно-регулюючу арматуру Ø100-325 мм на теплових мережах підприємства | шт. | 31 | до 01.10.2022 |
| 15. | Виконати ремонт покрівель котелень та ЦТП підприємства | м² | 1000 | до 01.10.2022 |
|  | *Район теплових мереж «Південно-Західні тепломережі»* |  |  |  |
| 16. | Замінити конвективну частину водогрійного котла КВГ-6,5 ст. №5 на вул. Молодіжній, 2 | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 17. | Реконструювати котли з заміною (переміщенням) пальників та комплексу автоматики | котли | 5 | до 01.10.2022 |
| 18. | Замінити та встановити сучасні енергоефективні насоси в котельнях та ЦТП | шт. | 30 | до 01.10.2022 |
| 19. | Автоматизувати ЦТП | шт. | 8 | до 01.10.2022 |
| 20. | Підготовити до роботи в опалювальний період:котельніЦТП | шт.шт. | 1315 | до 01.10.2022 |
| 21. | Виконати поточний ремонт когенераційних установок №1, №2, №3 | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 22. | Виконати еколого-режимну наладку котлів | шт. | 25 | до 01.10.2022 |
| 23. | Замінити на попередньо ізольовані труби теплові мережі (у двотрубному вимірі) | км | 1,0 | до 01.06.2022 |
| 24. | Провести гідравлічну наладку теплових мереж (у двотрубному вимірі) | км | 58,97 | до 01.10.2022 |
| 25. | Підготовити внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків (ревізія запірної арматури, часткове поновлення теплової ізоляції тощо), які обслуговує підприємство | будинків | 206 | до 01.10.2022 |
| ***Водопровідно-каналізаційне господарство******Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал»*** |
|  | *Водопровідне господарство* |  |  |  |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 30 | до 01.10.2022 |
| 2. | Виконати підготовку водопровідних станцій ІІ підйому | шт. | 9 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста | км | 685,54 | до 01.10.2022 |
| 4. | Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин | шт. | 6 | до 01.10.2022 |
| 5. | Виконати заміну та ремонт зношеної запірної та регулюючої арматури на мережах водопроводу | шт. | 25 | до 01.10.2022 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 150 | до 01.10.2022 |
| 7. | Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів | шт. | 14 | до 01.10.2022 |
|  | *Каналізаційне господарство* |  |  |  |
| 8. | Виконати плановий ремонт каналізаційних насосних станцій | шт. | 23 | до 01.10.2022 |
| 9. | Очистити від мулу мулові майданчики | шт. | 13 | до 01.10.2022 |
| 10. | Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС | шт. | 6 | до 01.10.2022 |
| 11. | Виконати капітальний ремонт каналізаційних колодязів | шт. | 15 | до 01.10.2022 |
| 12. | Виконати капітальний ремонт аварійних ділянок водовідведення | шт. | 10 | до 01.10.2022 |
| 13. | Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС | шт. | 4 | до 01.10.2022 |
| 14. | Виконати ремонт спецтехніки | шт. | 12 | до 01.10.2022 |
| 15. | Підготувати теплові пункти на ВНС, КНС та КОС до опалювального періоду | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 16. | Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів | шт. | 4 | до 01.10.2022 |
|  | *Комунальне підприємство «Акведук»* |  |  |  |
| 17. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 18. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 15 | до 01.10.2022 |
| **Управління культури і туризму** |
| 1. | Виконати поточний ремонт покрівлі:* Хмельницька школа мистецтв
* Хмельницька школа мистецтв «Озерна»
* міський будинок культури
* Хмельницька школа мистецтв «Заріччя».
 | м² | 982957275 | до 01.09.2022 до 01.09.2022 до 01.10.2022до 01.09.2022 |
| 2. | Виконати профілактику та поточний ремонт системи опалення, каналізації та трубопроводу* міський будинок культури
 | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати повірку лічильника споживання води* міський будинок культури
 | шт. | 1 | до 01.09.2022 |
| 4. | Виконати вимір опору електроустановки в міському будинку культури | шт. | 1 | до 01.11.2022 |
| 5. | Виконати ревізію запірної арматури, теплоізоляцію трубопроводів, з оформленням актів готовності об’єктів |  | всі заклади культури | до 01.10.2022 |
| **Управління транспорту та зв’язку** |
| 1. | Направити листи керівникам підприємств, організацій, які будуть виконувати роботи із сніговими заметами на залізничних коліях станції Хмельницький та станції Гречани |  |  | до 01.11.2022 |
| 2. | Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту з безпеки руху в зимовий період |  |  | до 01.11.2022 |
| 3. | Провести перевірку технічного стану транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період |  |  | до 01.11.2022 |
| 4. | Встановити контроль за станом небезпечних відрізків доріг |  |  | постійно |
| **Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»** |
| 1. | Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 82 | до 01.11.2022 |
| 2. | Виконати ремонт тролейбусів | шт. | 4 | до 01.11.2022 |
| 3. | Виконати ремонт контактної мережі | км | 4,0 | до 01.11.2022 |
| 4. | Підготовити котельню до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 5. | Придбати нові автошини для рухомого складу | шт. | 360 | до 01.11.2022 |
| 6. | Впровадити енергозберігаючі світильники- внутрішні- зовнішні | шт.шт. | 29515 | до 01.11.2022 |
| **Управління молоді і спорту** |
| 1. | Виконати роботи із заміни, ремонту та перевірці лічильників:- електролічильники- лічильники води- лічильники газу- теплові лічильники | шт.шт.шт.шт. | 8853 | до 01.09.2022 |
| 2. | Провести роботи із облаштування протипожежних кутків і ремонту протипожежних засобів в приміщеннях:- протипожежних кутків- перевірка вогнегасників- закупівля вогнегасників | шт.шт.шт. | 35348 | до 01.10.2022 |
| 3. | Провести перевірку газових сигналізаторів:- шаховий клуб на вул. Проскурівській, 66- стрілецький тир на вул. Березневій, 1- ДЮСШ №1 на вул. Спортивній, 17 | шт.шт.шт. | 121 | до 30.09.2022 |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів котелень ДЮСШ № 2:- шаховий клуб на вул. Проскурівській, 66- стрілецький тир на вул. Березневій, 1 | шт.шт. | 12 | до 30.09.2022 |
| 5. | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів газових котлів ДЮСШ №1 на вул. Спортивній, 17 | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| 6. | Укомплектувати господарські кутки технічними засобами прибирання в зимовий період сніговими лопатами, віниками, скребками. | шт. | 30 | до 30.09.2022 |
| 7. | Заготовити пісок та сіль для посипання території Хмельницьких ДЮСШ під час ожеледиці. | тонн | 10 | до 01.10.2022 |
| 8. | В Хмельницьких ДЮСШ виконати ремонт:- дверей- вікон | шт.шт. | 1915 | до 01.10.2022 |
| **Управління охорони здоров’я** |
|  | *КП «Хмельницька інфекційна лікарня»* |  |  |  |
| 1. | Виконати улаштування зовнішньої гідроізоляції фундаменту корпусу №1 з відновленням вимощення | од. | 1 | до 01.08.2022 |
| 2. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 1 | до 01.10.2022 |
|  | *КП «Хмельницька міська лікарня»* |  |  |  |
| 3. | Виконати ремонт операційної хірургічного відділення №2  | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 4. | Виконати поточний ремонт приміщень другого поверху корпусу №5 | од. | 1 | до 01.08.2022 |
| 5. | Виконати поточний ремонт покрівлі прибудови першого поверху корпусу №3 | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 6. | Замінити каналізаційну мережу корпусу №5 | од. | 1 | до 01.08.2022 |
| 7. | Утеплити трубопровід корпусу №2 | м2 | 60 | до 01.09.2022 |
| 8. | Виконати ремонт мережі теплопостачання цокольного поверху корпусу №4 | м2 | 45 | до 01.09.2022 |
| 9. | Виконати поточний ремонт асфальтного покриття території лікарні | м2 | 60 | до 01.10.2022 |
|  | *КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»* |  |  |  |
| 10. | Виконати ремонт частини внутрішньобудинкової системи опалення на вул. Подільській, 54. | шт. | 1 | до 01.08.2022 |
| 11. | Виконати ремонт частини внутрішньобудинкової системи теплопостачання в підвальному приміщенні на вул. Кам’янецькій, 76. | шт. | 1 | до 01.09.2022 |
| 12. | Відновити теплоізоляцію трубопроводів в неопалювальних приміщеннях | мп | 80 | до 01.09.2022 |
| 13. | Виконати косметичний ремонт та підготувати теплові пункти до роботи в осінньо-зимовий період на вул. Подільській, 54, на прс. Миру, 61, на вул. Майборського, 16, на вул. Молодіжній, 9 | шт. | 4 | до 01.07.2022 |
| 14. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 0,5 | до 01.10.2022 |
|  | *КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»* |  |  |  |
| 15. | Завершити реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації | од. | 1 | до 01.12.2022 |
|  | *КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»* |  |  |  |
| 16. | Виконати капітальний ремонт теплопостачання та замінити вхідні двері на АЗП-СМ № 17, с. Пирогівці | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 17. | Виконати поточний ремонт будівлі, с. Пархомівці | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 18. | Виконати поточний ремонт в АЗП-СМ №5 на вул. Залізняка, 34/1 | од. | 1 | до 01.12.2022 |
| 19. | Виконати капітальний ремонт підвального приміщення в АЗП-СМ №8 на вул. Зарічанській, 30 | од. | 1 | до 01.12.2022 |
| 20. | Виконати капітальний ремонт в АЗП-СМ №15, с. Давидківці | од. | 1 | до 01.12.2022 |
|  | *КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1»* |  |  |  |
| 21. | Виконати капітальний ремонт АЗП-СМ №8 на вул. Волочиській, 6 (заміна покрівлі, вікон, інженерних мереж) | од. | 1 | до 01.07.2022 |
|  | *КП «Медичний стоматологічний центр»* |  |  |  |
| 22. | Перевірити та відремонтувати вентиляцію | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 23. | Провести підготовку до опалювального сезону теплогенераторної у відповідності з вимогами інструкцій із експлуатації | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 24. | Заготовити піщано-соляну суміш для посипання пішохідних доріжок у зимовий період | тонн | 0,1 | до 01.10.2022 |
|  | *КП «Хмельницький міський перинатальний центр»* |  |  |  |
| 25. | Виконати поточний ремонт покрівлі головного корпусу | м2 | 50 | до 01.10.2022 |
| 26. | Виконати ямковий ремонт біля закладу | м2 | 200 | до 01.10.2022 |
|  | *КП «Профдезинфекція»* |  |  |  |
| 27. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 0,1 | до 01.10.2022 |
|  | *МКА «ВІОЛА»* |  |  |  |
| 28. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 0,1 | до 01.10.2022 |
| **Департамент освіти та науки** |
| 1. | Виконати ремонт санітарних вузлів у закладах освіти | шт.  | 2 | до 01.09.2022 |
| 2. | Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії | шт.  | 64 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати ремонт покрівлі у ХМНВК | м2 | 100 | до 01.10.2022 |
| 4. | Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури | - | Усі заклади освіти | до 01.09.2022 |
| 5. | Замінити аварійні ділянки мереж водопостачання та опалення | мп | 150 | до 01.10.2022 |
| 6. | Замінити аварійні ділянки каналізаційної мережі | мп | 45 | до 01.10.2022 |

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ

Заступник міського голови -

директор департаменту інфраструктури міста В. НОВАЧОК