*Додаток 2*

*до Програми поводження з побутовими*

*відходами «Розумне Довкілля. Хмельницький» на 2021-2023роки*

**План**

**заходів з реалізації програми поводження з побутовими відходами «Розумне Довкілля. Хмельницький» на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Зміст заходу** | **Терміни виконання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | |
| **2021 р.** | **2022 р.** | **2023 р.** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | - | 32,2 | 9000,00 |
| 2 | Розробка та експертиза проєкту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7», розробка розділу «Проект організації будівництва» | 2021 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 800,00 | - | - |
| 3 | Розробка проєкту та виконання робіт «Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | - | - | 5500,00 |
| 4 | Облаштування навчального центру поводження з відходами (капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, 6А та придбання необхідного обладнання) | 2021 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кошти ХКП «Спецкомунтранс», грантові кошти | 2500,00 | - | - |
| Продовження додатка 2 | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 5 | Реконструкція існуючого полігону та спорудження нових карт полігону твердих побутових відходів | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кредитні та грантові кошти | 100000,00 | - | 228600,00 |
| 6 | Встановлення нової системи очищення фільтрату | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кредитні кошти | 25000,00 | - | 30800,00 |
| 7 | Спорудження компостного пункту для незабруднених органічних відходів та І етап проектування та будівництва нового комплексу з переробки твердих побутових відходів | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кредитні кошти | 45700,00 | - | 100000,00 |
| 8 | Нагляд за виконанням договорів | 2021-2023 | Європейський банк реконструкції та розвитку | Кредитні кошти | 9300,00 | - | 9300,00 |
| 9 | Заходи з реалізації Кредитного договору між ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади,  кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 9000,00 | 663,50 | 30000,00 |
| 10 | Заходи з реалізації проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому» | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади,  Кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 4000,00 | - | 4000,00 |
| 11 | Придбання компактора та бульдозера для полігону | 2021 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кредитні кошти | 6000,00 | - | - |
| 12 | Закупівля нових контейнерів та спеціалізованої техніки | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади,  Кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 17000,00 | 6000,00 | 40000,00 |
| 13 | Розробка та затвердження норм надання послуг з поводження з відходами | 2021 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 500,00 | *-* | *-* |
| 14 | Розробка, встановлення та погодження економічно обґрунтованих тарифів у сфері поводження з відходами | 2021 | Департамент інфраструктури міста,  ХКП «Спецкомунтранс» | - | - | - | - |

Продовження додатка 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 15 | Розробка та оформлення нормативних документів у сфері поводження з побутовими відходами | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 200,00 | - | 350,00 |
| 16 | Придбання земельних ділянок для розширення територій, необхідних для обслуговування полігону твердих побутових відходів | 2021 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 3500,00 | - | - |
| 17 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Впровадження системи роздільного збирання побутових відходів | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти природоохоронного фонду, кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади,  кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 1000,00 | 1840,00 | 1000,00 |
| 18 | Збирання окремо від інших видів побутових відходів небезпечних відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з побутовими відходами | 2021-2023 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади,  кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 600,00 | 1066,00 | 1100,00 |
| 19 | Висвітлення через засоби масової інформації мети та завдань Програми поводження з відходами, проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян у сфері управління відходами | 2021-2023 | Департамент інфраструктури міста,  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,  ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти природоохоронного фонду, кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 200,00 | 65,00 | 200,00 |

Продовження додатка 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 20 | Будівництво Центру управління відходами | 2022-2023 | Управління комунальної інфраструктури,  ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | - | 45,00 | 2400,00 |
| 21 | Проведення комплексу робіт по дегазації полігону побутових відходів | 2021-2023 | ТОВ «Біогаз Енерджі» | Кошти інвесторів | - | - | - |
| 22 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів | 2021-2023 | Управління комунальної інфраструктури, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 1000,00 | - | 1500,00 |
| 23 | Розробка проектно-кошторисної документації та встановлення підземних контейнерів для збору побутових відходів | 2021-2023 | Управління комунальної інфраструктури | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 1260,00 | - | 1350,00 |
| 24 | Встановлення камер відеоспостереження на майданчиках загального користування з метою попередження несанкціонованого складування будівельних та зелених відходів | 2021-2023 | Хмельницьк  інфоцентр | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 300,00 | - | 400,00 |
|  | **ВСЬОГО** |  |  |  | **227 860,00** | **9 711,7** | **465 500,00** |

В. о. начальника управління комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ