ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ____________________№_____________

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021 № 52 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки» зі змінами

Розглянувши клопотання управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 № 52 зі змінами від 25.11.2022 № 21, від 29.12.2022 № 1, від 28.03.2023 № 41, а саме:

  - Абзаци 1 та 2 підпункту 5.1.6 пункту 5.1 розділу 5 «Опис напрямків проведення робіт з утримання, поточного ремонту та будівництва об’єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади» Програми викласти в новій редакції:

«На території Хмельницької міської територіальної громади знаходиться 35 кладовищ. Двадцять чотири з них обслуговуються «Спеціалізованим комунальним підприємством «Хмельницька міська ритуальна служба». П’ять кладовищ, що розташовані в с. Пархомівці, с. Пирогівці, с. Прибузьке, с. Бахматівці, с. Давидківці обслуговуються комунальним підприємством «Акведук».

Шість кладовищ старостинського округу з центром в селі Копистин (кладовища в с. Копистин, с. Івашківці, с. Колибань, с. Масівці, с. Богданівці, старе кладовище в с. Богданівці) обслуговує комунальне підприємство «Елеватор».

  - Абзац 4 підпункту 5.1.6 пункту 5.1 розділу 5 «Опис напрямків проведення робіт з утримання, поточного ремонту та будівництва об’єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади» Програми викласти в новій редакції:

«Здійснення заходів з утримання та благоустрою кладовищ, розробка землевпорядної документації під кладовища, ремонту та утримання  пам’ятників, поховання невідомих громадян на 2022-2027 роки передбачено за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» згідно з пунктом 7.1.6 додатку до Програми, КП «Елеватор» згідно з пунктом 7.1.8 додатку до Програми, КП «Акведук» згідно з пунктом 7.1.10 додатку до Програми».

  - Після абзацу 15 підпункт 5.2.2 пункту 5.2 розділу 5 «Опис напрямків проведення робіт з утримання, поточного ремонту та будівництва об’єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади» Програми доповнити текстом наступного змісту:

«На даний час місто Хмельницький – це торгівельне місто із великими новітніми торгівельними центрами та офісними будівлями. У комунальній власності громади знаходиться частина нерухомого майна, що потребує капітального ремонту та реконструкції для підвищення конкурентоспроможності в теперішніх ринкових умовах. Коштів, отриманих від оренди, не вистачає на виконання капітального ремонту всіх об’єктів нерухомості, тому виникає потреба у фінансуванні частини робіт з бюджету громади. КП «Агенція муніципальної нерухомості» в зв’язку із значними витратами за спожиті енергоносії в будинку побуту «Південний Буг», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 2, які в декілька разів перевищують розмір орендних платежів, замовлено енергетичний сертифікат. За даними сертифікату, для забезпечення енергетичної ефективності даної будівлі слід виконати ряд заходів з енергозбереження (заміна вікон на енергозберігаючі, здійснення утеплення зовнішніх фасадів, покрівлі). На виконання положень енергетичного сертифікату, підприємством замовлено проєктно-кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту з утеплення фасадів, покрівлі та заміни віконних блоків будинку побуту «Південний Буг» на вул. Кам’янецька, 2, що планується виконати за кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

З метою дотримання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та усунення порушень, зазначених у Акті Хмельницького міськрайонного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, складеного за результатами  проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) виникла необхідність в проведенні капітального ремонту системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання в будинку побуту «Південний Буг» на вул. Кам’янецька, 2.

Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні впроваджено проєкт «Підтримки швидкого економічного  розвитку українських муніципалітетів (SRER)», який фінансується Урядом Німеччини через Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Цей проєкт спрямований на залучення ресурсів на реконструкцію комунальних приміщень. КП «Агенція муніципальної нерухомості» було подано заявку на участь в Конкурсі місцевих ініціатив щодо залучення 894 908,75 євро на фінансування робіт по реконструкції будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» на  вул. Проскурівській, 4/3. За результатами конкурсного відбору дана ініціатива набрала найбільшу кількість балів. Згідно з умовами проєкту, заявник та/або його партнери мають забезпечити співфінансування робіт, що не може бути меншим 27 % від суми наданої підтримки з боку проєкту (у тому числі за рахунок бюджетних коштів). Сума співфінансування робіт по реконструкції та капітальному ремонту будівлі складає 240 072,0 євро (орієнтовно, враховуючи курс за 1 євро - 40 грн, сума коштів складає 9 602 880,0 грн). За кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади на умовах співфінансування необхідно виконати реконструкцію будівлі (заміну ліфта) та капітального ремонту системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації та пожежогасіння, допоміжних та технічних приміщень будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» на вул. Проскурівській, 4/3.

Для відновлення та збереження культурної спадщини, КП «Агенція муніципальної нерухомості» за бюджетні кошти необхідно замовити науково-проєктну документацію на здійснення реставрації об’єкту архітектури - Особняк (ХІХ ст., тепер РАЦС) на вул. Героїв Маріуполя, 4 в м. Хмельницькому, Хмельницької області (в частині фасадів і даху) та в подальшому виконати роботи по реставрації даного об’єкту.

Необхідна сума коштів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади для виконання вищезазначених заходів КП «Агенція муніципальної нерухомості», як внески в статутний капітал, наведена в пункті 11.11 додатку до Програми.

У власності громади міста знаходиться два гуртожитки за адресами: вул. Інститутська, 6 та вул. Інститутська, 12/1, для одиноких громадян та внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку із впровадженням в м. Хмельницькому проекту НЕФКО щодо здійснення енергоефективних заходів та капітального ремонту 4 та 5 поверхів будівлі гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1 (ремонт покрівлі, утеплення фасадів, заміна вікон, тощо), який знаходиться на обслуговуванні в КП «УМК «Південно-Західна», виникла необхідність у фінансуванні з бюджету Хмельницької міської територіальної громади енергоефективних заходів з капітального ремонту житлової будівлі, а саме: заміни вікон з 1 по 3 поверхи будівлі гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1, що забезпечить ефективність у впровадженні енергоефективних заходів в цілому по об’єкту. Необхідна сума коштів для виконання зазначених заходів для КП «УМК «Південно-Західна», як внески у статутний капітал,  наведена в пункті 11.12 додатку до Програми».

  - Додаток до Програми «Заходи з виконання Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки» викласти у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  від 13.07.2023 № 662 «Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021 № 52 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки» зі змінами».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка.

Міський голова							Олександр СИМЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «27»07.2023 р. № 722

ЗАХОДИ з виконання

Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки

що плануються бюджетом міської територіальної громади

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу Програми * | Термін виконання |  |  |  |  |  |  | Відповідальний за виконання |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом на 2022-2027 роки |  |
| 1. | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі: | 3 450 | 22 050 | 23 550 | 25 050 | 26 550 | 28 050 | 128 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 1.1. | поточний ремонт житлового фонду: | 1 450 | 6 050 | 6 550 | 7 050 | 7 550 | 8 050 | 36 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 1.1.1. | експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (пандуси) | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3 200 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 1.1.2. | поточний ремонт житлового фонду по виконанню Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків | 1 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 33 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 1.2. | капітальний ремонт житлового фонду: | 2 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 92 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 1.2.1. | укріплення стін натяжними металевими зв’язками в житлових будинках | 1 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 56 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 1.2.2. | капітальний ремонт житла, в тому числі покрівель (співфінансування) | 1 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 36 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 2. | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, відшкодування різниці в тарифах | 171 600 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 471 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" |
| 2.1. | КП "Південно-Західні тепломережі" | 67 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі" |
| 2.2. | МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" | 104 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 404 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" |
| 3. | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, відшкодування різниці в тарифах | 10 600 | 62 710 | 11 200 | 11 300 | 11 400 | 11 500 | 118 710 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
| 3.1. | МКП "Хмельницькводоканал" | 9 700 | 51 610 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 101 310 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
| 3.2. | Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький | 650 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 7 150 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
| 3.3. | Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації сіл ХМТГ | 250 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
| 4. | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 3 000 | 11 238 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 68 238 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 5. | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.: | 100 | 56 100 | 59 200 | 66 300 | 66 400 | 71 500 | 319 600 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 5.1. | поточний ремонт дитячих майданчиків | 0 | 2 500 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 11 900 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 5.2. | поточний ремонт прибудинкових територій | 0 | 22 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 121 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 5.3. | капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.: | 100 | 31 600 | 33 000 | 39 000 | 39 000 | 44 000 | 186 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 5.3.1. | капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 100 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 33 600 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 5.3.2. | капітальний ремонт прибудинкових територій | 0 | 24 600 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 144 600 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 5.3.3. | реалізація громадських проєктів | 0 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 6. | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, відшкодування різниці в тарифах | 11 600 | 13 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 30 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", КП "Елеватор", КП "Акведук", КП "УМК "Центральна", КП "УМК "Проскурівська", КП "УМК "Південно-Західна", КП "УМК "Дубове", КП "УМК "Озерна", МК АТП ЖКГ |
| 7. | Організація благоустрою населених пунктів, в т. ч.: | 284 158 | 522 834 | 350 563 | 380 305 | 413 493 | 450 226 | 2 401 580 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 7.1. | поточні трансферти підприємствам, установам організаціям на здійснення благоустрою населених пунктів: | 272 158 | 458 834 | 277 563 | 299 305 | 323 493 | 352 226 | 1 983 580 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", ХМКП "Муніципальна дружина", КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП "Міськсвітло", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП "Елеватор", КП "Акведук", СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" |
| 7.1.1. | ХКП "Міськсвітло" | 16 000 | 40 456 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 | 156 456 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло" |
| 7.1.2. | Освітлення ХМТГ | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 37 000 | 202 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло" |
| 7.1.3. | ХКП "Спецкомунтранс" | 6 079 | 11 479 | 10 991 | 10 550 | 10 148 | 10 789 | 60 036 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс" |
| 7.1.4. | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 23 300 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | 35 000 | 178 300 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 7.1.5. | КП "Парки та сквери міста Хмельницького" | 9 800 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 87 800 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького" |
| 7.1.6. | СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" | 10 000 | 17 278 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 99 278 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" |
| 7.1.7. | ХМКП "Муніципальна дружина" | 7 200 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 62 200 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХМКП "Муніципальна дружина" |
| 7.1.8. | КП "Елеватор" | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1 000 | 4 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради,, КП "Елеватор" |
| 7.1.9. | КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 174 329 | 304 378 | 140 822 | 154 905 | 170 395 | 187 437 | 1 132 267 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 7.1.10. | КП "Акведук" | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Акведук" |
| 7.2. | послуги з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів | 11 000 | 29 000 | 33 000 | 36 000 | 40 000 | 43 000 | 192 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 7.3. | капітальний ремонт об'єктів благоустрою населених пунктів | 1 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 226 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
| 8. | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 2 585 | 27 950 | 20 305 | 11 805 | 10 805 | 10 805 | 84 255 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 9. | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 79 600 | 309 444 | 321 000 | 351 000 | 361 000 | 401 000 | 1 823 044 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 9.1. | утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 46 600 | 167 900 | 121 000 | 131 000 | 141 000 | 151 000 | 758 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 9.1.1. | поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі - суцільне улаштування покриття | 22 000 | 72 600 | 67 000 | 71 500 | 76 000 | 80 500 | 389 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 9.1.2. | утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі, а саме: | 21 000 | 82 300 | 46 000 | 50 500 | 55 000 | 59 500 | 314 300 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
|  | - утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 18 000 | 55 800 | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 | 205 800 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
|  | - поточний ремонт вибоїн струменевим методом | 3 000 | 20 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 83 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
|  | - поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації | 0 | 6 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 25 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 9.1.3. | роботи по поточному ремонту вулично-шляхової (дорожньої) мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств та сіл ХМТГ | 3 600 | 13 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 54 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 9.2. | капітальний ремонт та реконструкція вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 33 000 | 141 544 | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 250 000 | 1 064 544 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
| 9.2.1. | - капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 31 000 | 124 544 | 189 000 | 209 000 | 207 000 | 236 000 | 996 544 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
| 9.2.2. | - капітальний ремонт - установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-шляхової (дорожньої) мережі автоматизованими системами керування рухом | 2 000 | 17 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 14 000 | 68 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
| 10 | Заходи з енергозбереження | 19 797 | 33 100 | 4 000 | 1 500 | 0 | 0 | 58 397 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
| 10.1. | Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності) | 2 000 | 13 000 | 4 000 | 1 500 | 0 | 0 | 25 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 10.2. | Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування частини кредиту на заходи з підвищення енергоефективності) | 4 500 |  |  |  |  |  |  | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 10.3. | Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому (кошти НЕФКО) | 12 297 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 897 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
| 10.4. | Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому | 1 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
| 11 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 278 421 | 685 266 | 604 248 | 345 895 | 238 751 | 190 437 | 2 343 019 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", МКП "Хмельницькводоканал", ХМКП "Муніципальна дружина", КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП "Міськсвітло", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП "Елеватор", КП "Акведук", СКП "Хмельницька міська ритуальна служба", комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» |
| 11.1. | ХКП "Спецкомунтранс" | 110 | 37 500 | 7 400 | 1 000 | 0 | 0 | 46 010 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс" |
|  | ХКП "Спецкомунтранс" (кошти підприємства, кредитні кошти) | 250 734 | 283 652 | 421 136 | 134 992 | 130 748 | 125 504 | 1 346 766 |  |
| 11.2. | МКП "Хмельницькводоканал" | 24 062 | 140 000 | 103 447 | 94 343 | 13 600 | 13 600 | 389 052 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
| 11.3. | КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 162 | 74 000 | 3 634 | 3 534 | 2 634 | 0 | 83 965 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 11.4. | МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" | 153 | 90 000 | 68 631 | 112 026 | 91 769 | 51 333 | 413 912 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" |
| 11.5. | СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" | 3 200 | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" |
| 11.6. | КП "Елеватор" | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "Елеватор" |
| 11.7. | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 0 | 12 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 783 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 11.8. | КП "Акведук" | 0 | 2 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Акведук" |
| 11.9. | КП "Парки і сквери міста Хмельницького" | 0 | 5 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 110 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького" |
| 11.10. | ХКП "Міськсвітло" | 0 | 6 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 114 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло" |
| 11.11. | КП «Агенція муніципальної нерухомості» | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" |
| 11.12 | КП "УМК "Південно-Західна" | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Південно-Західна" |
| 12 | Інші роботи (видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
| 13 | Спрямування коштів на житлове будівництво та на ремонт житла всіх форм власності | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 900 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Проскурівська", комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" |
| 14 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 240 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 15 | Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького" |
| 16 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал" |
|  | Всього по Програмі | 867 497 | 1 854 692 | 1 459 567 | 1 258 655 | 1 196 899 | 1 232 018 | 7 869 328 |  |

* Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими роботами з утримання і ремонту об’єктів благоустрою  та житлово-комунальної інфраструктури, що не заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу  передбаченого Програмою.

Керуючий справами виконавчого комітету										Юлія САБІЙ

Заступник директора департаменту інфраструктури міста –

начальник управління житлової політики і майна									Наталія ВІТКОВСЬКА

В. о. начальника управління комунальної інфраструктури 								Василь КАБАЛЬСЬКИЙ