Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «14»03.2024 р. № 498

ЗАХОДИ

з виконання Програми підтримки і розвитку СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» на 2023-2027 роки

тис.грн

| № з/п | Зміст заходу Програми* | Термін виконання |  |  |  |  |  | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом на 2023-2027 роки |  |
| 1 | Переоснащення системи опалення будівлі, розташованої за адресою: вул.Князя Святослава Хороброго,5-А | 200 |  |  |  |  | 200 | Власні кошти підприємства |
| 2 | Будівництво навісу для автомобілів СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" |  | 200 |  |  |  | 200 | Власні кошти підприємства |
| 3 | Оновлення електроінструменту для потреб підприємства |  | 150 |  |  |  | 150 | Власні кошти підприємства |
| 4 | Будівництво склепів сімейного типу поховання на кладовищі Шаровечка | 2 000 | 2 500 | 3 000 |  |  | 7 500 | Власні кошти підприємства |
| 5 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки через кладовище по вул.Кам’янецькій |  | 1 500 |  |  |  | 1 500 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 6 | Капітальний ремонт території Будинку траурних обрядів за адресою вул.Князя Святослава Хороброго,5-А, м.Хмельницький | 1 300 |  |  |  |  | 1 300 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 7 | Вбиральня модульна (біля Будинку траурних обрядів за адресою: вул.Князя Святослава Хороброго,5-А, м.Хмельницький) | 350 |  |  |  |  | 350 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 8 | Будівництво 2 секції колумбарію на кладовищі Шаровечка |  |  | 1 200 |  |  | 1 200 | Власні кошти підприємства |
| 9 | Викуп ділянок під кладовища Раково та Шаровечка | 3 000 | 7 000 |  |  |  | 10 000 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 10 | Відновлення огорож місць поховань на кладовищах ОТГ | 800 | 1 800 | 3 000 | 1 600 | 1 200 | 8 400 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 11 | Встановлення євроконтейнерів для сміття |  | 400 |  |  |  | 400 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 12 | Придбання модульного офісу на кладовища в мікрорайоні Ракове та в мікрорайоні Гречани | 596 |  |  |  |  | 596 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 13 | Будівництво крематорію |  |  |  |  | 47 209 | 47 209 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 14 | Придбання спеціалізованої техніки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | - міні-трактор з навісним обладнанням | 300 |  |  |  | 400 | 700 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 14.2 | - самоскид |  | 3 200 |  |  |  | 3 200 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 14.3 | - вантажний фургон-рефрижератор | 2 600 |  |  |  |  | 2 600 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 14.4 | - катафалк з кондиціонером |  |  |  |  | 3 500 | 3 500 | Власні кошти підприємства |
| 15 | Нове будівництво поминальної колумбарної стінки Героїв російсько-української війни на кладовищі «Ракове» по вул. Народної Волі, 17/1 у м. Хмельницькому |  | 1 091 |  |  |  | 1 091 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 16 | Капітальний ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на Алеї Слави (сектор 2) кладовища в мікрорайоні «Ракове» за адресою: вул. Народної Волі, 17/1 в м. Хмельницькому |  | 1 000 |  |  |  | 1 000 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
| 17 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою (кладовище) із встановленням громадської вбиральні (модульного типу) розташованого за адресою: вул. Народної Волі, 17/1 в м. Хмельницькому |  | 700 |  |  |  | 700 | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
|  | Власні кошти підприємства | 2 200 | 2 850 | 4 200 | 0 | 3 500 | 12 750 |  |
|  | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади | 8 946 | 16 691 | 3 000 | 1 600 | 48 809 | 79 046 |  |
|  | Загальна сума: | 11 146 | 19 541 | 7 200 | 1 600 | 52 309 | 91 796 |  |

* Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими роботами з утримання і ремонту об’єктів благоустрою  та житлово-комунальної інфраструктури, що не заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу  передбаченого Програмою.

Керуючий справами виконавчого комітету																			Юлія САБІЙ

Заступник директора департаменту

інфраструктури міста – начальник

управління комунальної інфраструктури 																			Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

Начальник Спеціалізованого комунального

підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба»															Сергій БОРТНИК