двадцятої сесії

31.01.2018

8

Про внесення змін до «Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії міської ради від 31.05.2017 року №6

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про попереднє ув’язнення», Кримінально-виконавчим Кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 року №6, а саме:

1.1. Додаток 2 до Програми  викласти в наступній редакції:

| з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Роки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЬОГО тис. грн. |
| 1. | Заміна системи тепло-водопостачання та водовідведення в лазні установи, улаштування примусової вентиляції помив очного залу лазні | 2017 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | 17,0 | - | - | - | 17,0 |
| 2. | Проведення поточного ремонту допоміжних приміщень лазні та пральні установи, улаштування підвісної стелі панелями в помивочному залі та роздягальні банно-прального комплексу | 2017 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | 41,9 | - | - | - | 41,9 |
| 3. | Проведення поточного ремонту в приміщеннях харчоблоку установи | 2017 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | 11,1 | - | - | - | 11,1 |
| 4. | Заміна каналізаційної системи режимного корпусу №1 установи | 2018-2019 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | - | 179,0 | - | - | 179,0 |
| 5. | Заміна технологічного прального обладнання в пральні (пральної машини та центрифуги) установи | 2019-2020 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | - | - | 500,0 | - | 500,0 |
| 6. | Заміна віконних рам в камерах режимних корпусів №1 та 2, в яких утримуються жінки, неповнолітні та в камерах штрафних приміщень на енергозберігаючі | 2018 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | - | 34,6 | - | - | 34,6 |
| 7. | Встановлення примусової вентиляції в режимному корпусі №2 установи | 2018 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | - | 83,4 | - | - | 83,4 |
| 8. | Перекриття даху над прогулянковими двориками режимного корпусу №1 установи | 2018 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | - | 28,2 | - | - | 28,2 |
| 9. | Заміна технологічного обладнання харчоблока | 2020 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | - | - | - | 500,0 | 500,0 |
| 10. | Утеплення фасадів режимних корпусів №1,2 установи | 2020 | Хмельницький слідчий ізолятор, Хмельницька міська рада | місцевий бюджет | - | - | - | 250,0 | 250,0 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 70,0 | 325,2 | 500,0 | 750,0 | 1645,2 |

Примітка: Усі роботи будуть проводитись господарським способом

1.2. Додаток 3 до Програми  виключити.

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення порядку та зв’язку з військовими частинами.

Міський голова									О.Симчишин