*Додаток 1*

*до Програми поводження*

*з побутовими відходами у*

*м. Хмельницькому на 2018-2019* *роки*

## **ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

**ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ**

**НА 2018-2019 РОКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Терміни виконання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** |
| **2018 р.** | **2019 р.** |
| 1 | Впровадження конкурентних ринкових засад у сфері надання послуг щодо поводження з побутовими відходами з урахуванням вимог антимонопольного законодавства України | 2018-2019 | Управління ЖКГ |  | — |  |
| 2 | Розробка, встановлення та погодження економічно обґрунтованих тарифів у сфері поводження з відходами | 2018 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» |  | — |  |
| 3 | Проведення семінарів, видання посібників, організація та проведення конкурсів щодо поводження з відходами серед навчальних закладів міста | 2018-2019 | Департамент науки та освіти, громадські організації | Кошти природоохоронного фонду | 15,00 | 15,00 |
| 4 | Висвітлення через засоби масової інформації мети та завдань Програми поводження з відходами, проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян | 2018-2019 | Управління ЖКГ, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти природоохоронного фонду, кошти ХКП «Спецкомунтранс»,Кошти міського бюджету | 20,00 | 70,00 |
| 5 | Впровадження збирання окремо від інших видів побутових відходів небезпечних відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з побутовими відходами | 2018-2019 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти ХКП «Спецкомунтранс», кошти природо-охоронного фонду | 250,00 | 250,00 |
| 6 | Виконання необхідних заходів на полігоні побутових відходів з метою дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів | 2018-2019 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету,Кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 550,00 | 450,00 |
| 7 | Впровадження системи роздільного збирання побутових відходівРозробка та реалізація пілотного проекту в одному з мікрорайонів міста щодо роздільного збирання побутових відходів | 2018-2019 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету,Кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 25,00 | 25,00 |
| 8 | Проведення комплексу робіт по дегазації полігону побутових відходів | 2018-2019 | ООО «Біогаз Енерджи» | Кошти інвесторів |  |  |
| 9 |  Виготовлення проектної документації на реконструкцію полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації (в т. ч. розробка ПКД по виносу газопроводу високого тиску з тіла полігону та проведення геодезичних та геологічних вишукувань) | 2018-2019 | ХКП «Спецкомунтранс»Кошти міського бюджету | Кошти міського бюджету | 780,00 | 419,67 |
| 10 | Постійне оновлення обладнання для збирання, переробки та перевезення побутових відходів | 2018-2019 | Управління ЖКГ, комунальні підприємства міста | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс», кредитні кошти | 25000,00 | 10000,00 |
| 11 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів, встановлення інформаційних табличок щодо правил поводження з відходами | 2018-2019 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс»,  | 1000,00 | 1000,00 |
| 13 | Проведення протипожежних заходів на полігоні ПВ | 2018-2019 | ХКП «Спецкомунтранс» | кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Розробка проектно-кошторисної документації та встановлення підземних контейнерів для збору побутових відходів  | 2018-2019 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету | 1000,00 | 1000,00 |
| 15 | Розробка програми у сфері поводження з будівельними та зеленими відходами та її впровадження | 2018-2019  | ХКП «Спецкомунтранс» | кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 20,00 | 60,00 |
| 16 | Встановлення камер відеоспостереження на майданчиках загального користування з метою попередження несанкціонованого складування будівельних та зелених відходів | 2018-2019 | Управління ЖКГ | Кошти міського бюджету | 30,00 | 35,00 |
| 17 | Створення робочої групи щодо надання пропозицій для розробки Національної стратегії поводження з відходами | 2018-2019 | Управління ЖКГ |  |  |  |
| 18 | Розробка техніко-економічного обґрунтування для будівництва сміттєпереробного заводу | 2018 | Управління економіки | Кошти міського бюджету, кошти ХКП «Спецкомунтранс» | 500,00 |  |
| 19 | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво сміттєпереробного заводу | 2018-2019 | Управління ЖКГ, ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету, кошти інвесторів | 5000,00 |  |
| 20 | Придбання земельної ділянки цільове призначення якої розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості( для будівництва сміттєпереробного заводу) | 2019 | Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсівУправління ЖКГ | Кошти міського бюджету  |  | 11000,00 |
| 21 | Придбання земельної ділянки для розширення меж полігону | 2019 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету |  | 365,00 |
| 22 | Роботи з влаштування моніторингових свердловин на полігоні побутових відходів м. Хмельницького  | 2019 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету |  | 380,00 |
| 23 | Проектні роботи з оцінки впливу на довкілля (ОВНС) «Реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7» | 2019 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету |  | 538,65 |
| 24 | Виготовлення містобудівного розрахунку по об`єкту: «Реконструкція полігону твердих побутових відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7» | 2019 | ХКП «Спецкомунтранс» | Кошти міського бюджету |  | 54,106 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 34690,00 | 26162,426 |

Керуючий справами виконкому Ю. Сабій

Начальник управління

житлово-комунального господарства В. Новачок