**Інформація про роботу**

**управління житлово-комунального господарства по Програмі утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки за 9 місяців 2018 року**

Станом на 01.10.2018 р. житловий фонд комунальної власності становить 976 житлових будинків.

Діє інформаційний центр сприяння діяльності ОСББ для надання допомоги об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків в приміщенні управління ЖКГ.

За 9 місяців 2018 р. в місті створено 22 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 01.10.2018 року в місті зареєстровано 364 ОСББ загальною площею 1 640,3 тис. м2.

За 9 місяців 2018 р. виконані роботи з **капітального ремонту житлового фонду** *(без прибудинкових територій та дитячих майданчиків)* на суму – **5 341,8 тис. грн.,** а саме:

* укріплення стін натяжними металевими зв’язками в житлових будинках) виготовлено 3 проекти та виконані роботи на 1 будинку на суму – 270,2 тис. грн;
* капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) виконано 5 проектів на роботи, в 2 будинках замінено вікна на сходових клітках, 3 покрівлі виконано – 485,2 тис. грн.;
* виготовлено 1 проект на відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку – 16,7 тис. грн.;
* капітальний ремонт аварійних балконів в житлових будинках (виготовлено проекти на 3 будинки) – 111,5 тис. грн.;
* капітальний ремонт плит покриття 1 житлового будинку – 82,4 тис. грн.;
* замінені тягові канати ліфтів в 20 житлових будинках – 136,7 тис. грн.;
* заміна редукторів лебідок ліфтів – 21 шт. в житлових будинках – 1 094,7 тис. грн;
* заміна електродвигунів лебідок ліфтів в 7 житлових будинках – 354,8 тис. грн;
* капітальний ремонт ліфтів: виконано 3 ліфта – 455,5 тис. грн;
* проведено експертну оцінку технічного стану ліфтів – 242 шт. – 992,8 тис. грн.;
* по капітальному ремонту систем диспетчеризації ліфтів: виготовлено робочі проекти по 87 житлових будинках, виконані роботи по КП УМК "Центральна" та КП УМК "Будівельник" на суму – 243,3 тис. грн.;
* реконструкція покрівлі – виконуються роботи 1 покрівлі – 1 098,0 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт 18 прибудинкових територій (23,86 тис. м2) – 10 180,2 тис. грн.

Здійснено поточний ремонт благоустрою 40 прибудинкових територій житлових будинків (8,6 тис. м2) – 2 266,8 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт 35 дитячих та 7 спортивних майданчиків на суму – 2 582,0 тис. грн.

Поточний ремонт 4 дренажних систем прибудинкових територій на суму – 140,8 тис. грн. (цільовий фонд).

Виконано поточний ремонт ліфтів на суму – 6,3 тис. грн (цільовий фонд).

Здійснено капітальний ремонт – відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасаду будівлі № 56 на вул. Проскурівській на суму - 165,2 тис. грн. (цільовий фонд).

Виконано поточний ремонт приміщення на першому поверсі житлового будинку по вул. Кам`янецькій, 54 на суму – 68,1 тис. грн (цільовий фонд).

Встановлено 10 пандусів в житлових будинках на суму – 44,4 тис. грн.

КП УМК придбали:

* 379 лічильників обліку електроенергії на суму – 397,5 тис. грн.;
* 2244 од. світлодіодних світильники для заміни в під’їздах на суму – 673,0 тис. грн.;
* 272 од. лавки та 362 од. урн на суму – 719,5 тис. грн.

На **поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою** за 9 місяців 2018 року освоєно **66 658,5 тис. грн**., в т.ч.:

- на **озеленення, відновлення газонів, омолодження та зрізування сухих дерев** освоєно **12 040,6 тис. грн.,** в тому числі:

* зрізування аварійних та сухостійних дерев (209 шт.) на суму – 600,4 тис. грн.;
* обрізання крони дерев та кущів, вирізування сухих гілок, знешкодження омели (1123 шт.) на суму – 111,5 тис. грн.;
* установлення вазонів ліхтарних, садіння квіткових рослин (вертикальне озеленення вулиць міста - 292 ваз) на суму – 374,2 тис.грн.;
* уходні роботи в сквері ім. Т.Г. Шевченка (4,7 га) на суму – 1 247,1 тис. грн.;
* уходні роботи в сквері І. Франка (2,12 га) на суму – 397,8 тис. грн.;
* уходні роботи в парку “Заріччя” (4,3 га) на суму – 173,5 тис. грн.;
* утримання скверу біля меморіалу “Вічний вогонь” (0,47га) – 172,0 тис. грн.;
* утримання дендропарку “Поділля” (30,6 га) на суму – 655,2 тис. грн.;
* утримання території прилеглої до пам’ятника „Ангел Скорботи” на суму – 67,2 тис. грн.;
* утримання парку „Подільський” на суму – 172,4 тис. грн.;
* уходні роботи на території прилеглої до пам’ятника „Жертвам Чорнобильської катастрофи” на суму – 19,4 тис. грн.;
* утримання території прилеглої до Меморіалу Слави на суму – 63,1 тис. грн.;
* утримання парку ім. 500-річчя м. Хмельницького (М. Чекмана (55,4 га) – 2 734,2 тис. грн.;
* уходні роботи в парку Плоскирів (0,96 га) – 104,2 тис. грн.;
* утримання парку Молодіжний на суму – 111,1 тис. грн.;
* поточний ремонт малих архітектурних форм на суму – 113,3 тис. грн.;
* встановлення новорічних ялинок (монтаж, демонтаж) на суму – 35,5 тис. грн.;
* утримання зеленої зони по вул. Пушкіна на суму – 20,7 тис. грн.;
* поточний ремонт тротуарних доріжок (мощення тротуарною плиткою – 372,5 м2) в парках і скверах міста на суму – 228,7 тис. грн;
* утримання громадської вбиральні в парку ім. І. Франка на суму – 104,6 тис. грн;
* утримання стрижка живоплоту (1495 м/п) на суму – 61,4 тис. грн.;
* утримання фонтанів по місту – 166,0 тис. грн;
* садіння квіткових рослин по місту – 1 122,5 тис. грн;
* поточний ремонт та утримання 65 криниць на суму – 114,4 тис. грн.;
* догляд за газонами (викошування) на суму – 738,6 тис. грн;
* утримання Привокзальної площі залізничного вокзалу на суму – 138,0 тис. грн.;
* утримання прибережних смуг водойм міста – 602,6 тис. грн.;
* видалено зелених насаджень (336 шт.) на суму – 571,7 тис. грн.;
* посадка нових зелених насаджень на суму – 229,5 тис. грн.;
* утримання фонтанів по місту – 200,0 тис. грн.;
* викошування Борщівника Сосновського на території міста – 253,3 тис. грн.;
* святкове оформлення міста (світлодіодні електричні гірлянди) – 467,5 тис. грн.;
* встановлення точок тимчасового підключення електромереж в парку Молодіжному та в сквері ім. Т.Г. Шевченка на суму – 230,1 тис. грн.

**Поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою на суму – 1 236,6 тис. грн., в тому числі:**

* + охорона новорічної ялинки на майданчику біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка на суму – 12,2 тис. грн.;
  + послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Зенітному на суму – 64,4 тис. грн.;
  + прибирання площ, не закріплених за КП та УМКами ("білі плями") – 459,3 тис. грн.;
  + влаштовано контейнерні майданчики на суму – 180,5 тис. грн.;
  + поточний ремонт сходів на вул.. С. Бандери (спуск на набережну) на суму – 40,4 тис. грн;
  + оплата за поверхневі стічні води – 11,3 тис. грн.;
  + демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами иа білбордів – 131,1 тис. грн.;
  + розчистка водовідвідних каналів по місту на суму – 185,0 тис. грн.;
  + розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому на суму – 4,3 тис. грн.;
  + поточний ремонт сходів біля будинку № 72 та № 74 на вул. Кам`янецькій на суму – 22,0 тис. грн.;
  + поточний ремонт підпірної стінки на вул. Камянецькій в мікрорайоні Ружична в м. Хмельницькому на суму – 84,6 тис. грн.;
  + поточний ремонт об‘єктів благоустрою (малих архітектурних форм) у м.Хмельницькому – 39,4 тис. грн (цільовий фонд);
  + придбання та виготовлення табличок з назвами вулиць, інформаційної продукції на суму – 29,1 тис. грн (цільовий фонд).

- на **освітлення вулиць** міста (спожита електроенергія – 2406,90 тис. кВт, реактивна – 364,40 тис. кВар/год) освоєно – 6 687,4  тис. грн.;

**-** на **поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення** освоєно – **4 628,3 тис. грн.,** в тому числі замінено: лампи світлодіодні – 784 шт., лампи ДНАТ – 830 шт. світильники Skido – 35 шт., світильники світлодіодні – 86 шт. прожектори світлодіодні – 2 шт.;

**-** на **санітарну очистку і прибиранню міста** освоєно – **1 382,0 тис. грн**., в тому числі:

* регулювання чисельності тварин (вилов 265 шт.) на суму – 184,7 тис. грн.;
* стерилізація тварин (219 шт.) на суму – 65,7 тис. грн.;
* утримання громадського туалету по вулиці Кам`янецькій, 77-Б на суму – 32,3 тис. грн.;
* утримання туалету загального користування по вул. Проскурівс ькій, 40-Б на суму – 200,1 тис. грн.;
* захоронення побутових відходів, які вивезені транспортом комунальних підприємств на суму – 36,5 тис. грн.;
* утримання безпритульних тварин на суму – 849,0 тис. грн.;
* переробка(утилізація) гілля на суму – 13,7 тис. грн.

- **на утримання кладовищ освоєно – 4 079,2 тис. грн., в тому числі:**

– поховання невідомих громадян (16 чол.) на суму – 34,0 тис. грн.;

* утримання пам’ятників на суму – 156,2 тис. грн.;
* поточний ремонт щебеневого покриття на кладовищі в мікрорайоні Ракове на суму – 748,9 тис. грн.;
* утримання кладовищ міста на суму – 3 140,1 тис. грн.

**- на поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі освоєно – 28 545,3 тис. грн., в тому числі:**

* заміна пошкоджених плит, люків, решіток, непридатних труб на водостічних мережах на суму – 130,5 тис. грн.;
* виправлення, часткова заміна пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі на суму – 4,5 тис. грн.;
* укріплення узбіччя дороги на суму – 28,8 тис. грн.;
* виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків водоприймальних та оглядових колодязів на суму – 31,0 тис. грн.;
* ліквідація окремих ушкоджень щебеневого та асфальтобетонного покриття асфальтобетонним сколом на суму – 34,9 тис. грн.;
* ремонт щебеневого покриття по вулицях міста на суму – 1 519,6 тис. грн.;
* негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі машиною "Багела" на суму – 7 393,0 тис. грн.;
* обслуговування та експлуатація очисних споруд на суму – 130,7 тис. грн.;
* очищення, часткове, повне фарбування транспортної та перильної огорожі на суму –87,6 тис. грн.;
* планування узбіччя дороги на суму – 3,3 тис. грн.;
* очищення і промивання водостічних мереж (колодязі та колектори) на суму – 960,2 тис. грн.;
* систематичне та своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх фракціями та іншими матеріалами – 501 580 м2 на суму – 15 808,8 тис. грн.;
* прибирання підземного переходу - Ружична – 415 м2 та прос Миру – 440 м2, – на суму – 111,6 тис. грн.;
* заготівля і складування протиожеледних матеріалів на суму – 2 187,7 тис. грн.;
* видалення трави та порослі дерев з обочин, кюветів; косіння трави і бур`яну на ухилах та виїмках дороги на суму – 75,8 тис. грн.

З метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на вуличній мережі обласного центру для утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху в поточному році з міського бюджету освоєно **8 032,1 тис. гривень.**

З них використано: на заміну дорожніх контролерів на світлофорних об’єктах – **208,5** тис. грн., на заміну електролампових світлофорів на світлодіодні – **2 178,9** тис. грн., на утримання світлофорних об’єктів – **948,9** тис. грн., на встановлення, заміну і утримання дорожніх знаків – **642,2**тис. грн., пішохідної огорожі – **106,3** тис. грн., а також на відновлення дорожньої розмітки – **3 947,4** тис. грн.

За рахунок цих коштів виконано наступні роботи:

**Заміна дорожніх контролерів на світлофорних об’єктах у кількості 2 шт:** вул. Кам’янецька – зупинка «ТРЦ «Либідь-Плаза», вул. Свободи – вул. Подільська, замінено світлофори на світлодіодні у кількості 158 шт. на 15 об’єктах.

**Утримання світлофорних об'єктів:**

- квартальне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 107 об. 3 рази;

- місячне технічне обслуговування світлофорних об'єктів – 108 об. 6 разів;

- заміна електроламп по заявці – 108 шт.;

- ремонт дорожніх контролерів – 10 шт.;

- ремонт і заміна кабелю – 3 об. (438,5 м);

- встановлення пристрою мовного супроводу сигналів світлофору – 2 шт.

**Заміна та експлуатація дорожніх знаків:** технічне обслуговування знаків – 170 шт.; встановлення знаків – 401 шт.; обрізка гілля дерев, які обмежують видимість – 293 шт. Встановлено 183 елементи примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки в 9 місцях.

**Утримання пішохідної огорожі:** відремонтовано секцій огорожі – 69 шт.,встановлення секцій огорожі – 61 шт.; встановлення стійок – 77 шт.; монтаж дорожніх стовпчиків – 34 шт.; фарбування секцій огорожі – 40 шт., миття огорожі – 2963 м.

**Нанесення дорожньої розмітки:** фарбою - 26895 кв.м, пластиком – 515 кв.м.

**На капітальний ремонт вулиць – установлення технічних засобів регулювання дорожнього руху - використано 803,7 тис. грн., з них:** відкориговано чи виготовлено та проведено державну експертизу робочих проектів на установлення світлофорних об’єктів – 6 шт., завершено влаштування світлофорних об’єктів на перехресті вул. Трудової з вул. Спортивною та на вул. Львівське шосе в районі РЕМ, укладено договори та розпочато влаштування світлофорних об’єктів на вул. Чорновола в районі зупинки «Вул. Гальчевскього» та на прс. Миру в районі вул. Кропивницького, проведено державну експертизу робочого проекту на влаштування світлофорного об’єкту на вул. Старокостянтинівське шосе в районі виїзду із житлового масиву «Дендропарковий».

**На капітальний ремонт вулиць – місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів, вуличних стоянок автомобілів, а також – улаштування тротуарів, вулиць, проїздів - використано 1 375,9 тис. грн., з них:** коригування та проведення повторної державної експертизи 4 робочих проектів: вул. Курчатова - СКЦ «Плоскирів» (зупинка); вул. Львівське шосе - в районі РЕМ (2 зупинки), проїзд з вул. Інститутської вздовж корпусу № 4 ХНУ (тротуар); вул. Вокзальна – в районі вул. Західно-Окружної (тротуар). Практично завершені роботи із влаштування тротуару на проїзді з вул. Інститутської вздовж корпусу № 4 ХНУ, на стадії завершення роботи із влаштування тротуару на вул. Сіцінського та тротуару на вул. Вокзальній, завершено роботи із місцевого розширення проїзної частини вул. Курчатова для влаштування зупинки громадського транспорту в районі СКЦ «Плоскирів», розпочато роботи із улаштування 2 зупинок маршрутних автобусів на вул. Львівське шосе в трайоні РЕМ, проводиться державна експертиза 2 проектів: улаштування зупинки «Педакадемія» на вул. Проскурівського підпілля та улаштування тротуару на вул. Федунця в районі вул. Озерної.

**Виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – всього – 59,7196 тис. м2 (в тому числі: дорожній одяг 40,293 тис. м2, тротуари – 10,7685 тис. м2, інше – 8,6581 тис. м2) на суму – 39378,78905 тис. грн.:** а саме: *вул. Чайковського – 4,8417 тис м2. вул. 3-тя Нова – 1,7313 тис. м2, під’їзної дороги від вул. Тернопільської до буд. № 36 по вул. Тернопільській – 1,4572 тис. м2, вул. Лісової від буд. 1/1 до буд. 1/6 та від буд. 1/1 до буд. 1/5 – 1,246 м2 , вул. Нижньої Берегової (від вул. Бандери до прв. В.Берегового) – 2,5085 м2, від вул. Вінницької до дачних масивів «Лезневе-1», «Лезневе-2», «Лезневе-4», «Лезневе-5» - 2,269 тис. м2, вул. Летичівської – 1,853 тис. м2, вул. Гоголя (від вул. Героїв Крут до вул. Грибоєдова) -2,5393 тис. м2, тротуару Привокзальної площі – 2,6333 тис. м2 , покриття Привокзальна площа – 6,756 тис. м2, вул. Кармелюка- 5,0552 тис. м2, вул. Степанкова (і черга) – 3,5318 тис. м2, вул. Огієнка (від вул. Гоголя до вул. Київської) – 3,949,8 тис. м2, вул. Міцкевича – 3,6937 тис. м2, вул. Верейського – 1,076 м2, вул. Подільська (2 зупинки) – 0,7596 тис м2, вул. Чехова (від 3/1 до 17/1) – 0,5945 тис.м2, вул. Лісова – 1,9 тис. м2, тротуар Гальчевського – 0,9815 тис. м2, проїзд від вул. Свободи, 4 до прв. Перемоги – 1,744 тис. м2, тротуар і велодоріжки по вул. Старокостянтинівське шосе – 2,339 тис. м2, прв. Київський – 3577 тис. м2, тротуар проїзд вул. Купріна вул. Болбочана – 0,753 тис. м2.*

Виконано **поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста** площею **102,55312 тис. м2, освоєно – 35 843,8 тис. грн**, в т.ч. улаштовано асфальтобетонне покриття суцільним методом на вулицях: *Вінницькій 6580 м2 - 2 447,9 тис. грн, Панаса Мирного 6026 м2 – -2 279,8 тис. грн, прс. Миру (на ділянці від вул. Перемоги до вул. Свободи) 14560 м2 - 5 311,8 тис. грн, Бандери (на ділянці від вул. Зарічанської в напрямку до вул. Прибузької) 1439,94 м2- 539,8 тис. грн, Кам’янецькій (на ділянці від вул. Подільської до вул. Прибузької) 4415 м2 – 1971,49 тис. грн, Подільській (на ділянці від вул. Грушевського до вул. Свободи) 4990 м2 – 1929,3 тис. грн, Свободи 6108 м2 – 4366,7 тис. грн, Соборній (на ділянці від вул. Подільської до вул. Героїв Майдану) 5199 м2 – 1949,3 тис. грн, Трудовій 2640 м2 - - 972,82 тис. грн, Шевченка (від вул. Горького до будинку № 101) 5172 м2 – 1978,2 тис. грн.; відремонтовано асфальтобетонне покриття на вулицях: Вайсера 494 м2 – 196,5 тис. грн, Болбочана 313 м2 – 114,2 тис. грн, Водопровідній 385 м2 – 142,7 тис. грн, Вокзальній т535 м2 – 187,2 тис. грн, Гайовій 316 м2 – 115,2 тис. грн, Глушенкова 1445 м2 - 506,9 тис. грн, Гречка 820 м2 – 260,2 тис. грн, Героїв Чорнобиля 323 м2 – 112,7 тис. грн, Багалія 540 м2 – 199,9 тис. грн, Бандери 600 м2 – 218,6 тис. грн, Довженка 414 м2 – 177,2 тис. грн, Заболотного 790 м2 - 285,4 тис. грн, Західно-Окружній 930 м2 – 356,2 тис. грн, Кам’янецькій 1000 м2 - 343,7 тис. грн, Купріна 838 м2 – 327,4 тис. грн, Курчатова 1140 м2 - 392,3 тис. грн, Львівське шосе 690м2 - 248,2 тис. грн, Молодіжній 850 м2 – 323,9 тис. грн, Госпітальній 415,6 м2 - 143,0 тис. грн, Житній 379,6 м2 - 131,5 тис. грн, Заводській 425 м2 – 165 тис. грн, Зарічанській 574,7 м2 - 195,0 тис. грн, Зеньковького 574 м2 - 200,0 тис. грн, Матросова 279,1 м2 - 96,7 тис. грн, Молодіжній (від вул. Хотовицького) 1218 м2 – 395,4 тис. грн, Партизанській 1236,4 м2 - 130,0 тис. грн, Інститутській 403 м2 – 157 тис. грн, Київській 403 м2 – 148 тис. грн, Парковій 555 м2 – 195 тис. грн, Пілотській 1316 м2 – 351,8тис. грн, Подільській 674 м2 – 268,8 тис. грн, Прибузькій 900 м2 – 329 тис. грн, Проскурівського підпілля 555,6 м2 - 190,0 тис. грн, Пилипчука 483 м2 – 172 тис. грн, прв. П’яскорського 666,4 м2 - 198,9 тис. грн, прв. Матросова 727,7 м2 - 185,0 тис. грн, Героїв Чорнобиля 323 м2 - 112,7 тис. грн, Старицького 808 м2 – 135 тис. грн, Староміській 606 м2 - 199,5 тис. грн, Смотрицького 298 м2 – 108,6 тис. грн, Спортивній 529 м2 – 190,6 тис. грн, Трудовій 362 м2 – 132,2 тис. грн, Холодноярців 625,6 м2 - 199,8 тис. грн, Чорновола 537 м2 – 199,3 тис. грн, Шестакова 576 м2 – 199,9 тис. грн, прв. Некрасова 156 м2 – 98,3 тис. грн, прв. Проїзного 123,8 м2 - 45,6 тис. грн, прв. Шевченка 502 м2 – 178 тис. грн, прс. Миру 548,5 м2 - 182,5 тис. грн, дороги від вул. Гарнізонної, 4 А до вул. Народної Волі 280 м2 – 101,8 тис. грн, внутрішньоквартальній дорозі від вул. Інститутської, 17 до вул. Тернопільської, 16 - 448 м2 - 163,8 тис. грн, внутрішньоквартальній дорозі від вул. Інститутської до вул. Інститутської, 14/2 - 73 м2 – 31 тис. грн, внутрішньоквартальній дорозі від вул. Козацької, 54 до вул. Гайової 150 м2 – 55 тис. грн, під’їзної дороги від вул. Купріна, 54/1 до вул. Купріна 100 м2 – 27,2 тис. грн, тротуар на ділянці від вул. Проскуріівського підпілля, 207 до вул. Вокзальної, 47 - 103 м2 - 71,1 тис. грн, тротуар на вул. Сковороди - 215 м2 - 199,9 тис. грн, вул. Свободи 454 м2 - 193,1 тис. грн, пішохідної доріжки від вул. Заводської до вул. Заводської, 57/1 – 182 м2 – 55,7 тис. грн, тротуар від вул. Львівське шосе, 51 до вул. Тернопільської, 34/1 139 м2 – 119 тис. грн;*

*в т.ч. відремонтовані дороги до садівничих товариств «Кооператор», «Електронік» 2394 м2 – 177,4 тис. грн, до садівничого товариства «Дружба» 1970 м2 – 136 тис. грн;*

*в т.ч. відремонтовано покриття на території Храму «Всіх святих землі Української» на вул. Тернопільській, 24 - 670,6 м2 - 147,75 тис. грн. (цільовий фонд).*

На **капітальний ремонт об’єктів благоустрою** за 9 місяців 2018 року освоєно **8 800,9 тис. грн**., в тому числі:

*- капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено 986 дерев по місту) - 1 737,7 тис. грн.;*

*- відновлення газонів – 59,8 тис. грн.;*

* *виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць – 1 496,9 тис. грн.;*
* *капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у т.ч. ПКД) – 107,5 тис. грн;*
* *встановлено два підземних контейнера (вул. Гагаріна,18/1 та вул. Соборна,42) на суму – 493,1 тис. грн;*
* *капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та прс. Миру (в т.ч. фонтан) на суму – 2 174,0 тис. грн;*
* *капітальний ремонт підпірної стінки на перехресті вул. Свободи та прс. Миру на суму – 218,5 тис. грн.;*
* *капітальний ремонт-улаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») на суму – 1 383,8 тис. грн;*
* *капітальний ремонт містка пішохідного через водовідвідну канаву в парку культури та відпочинку ім.. М. Чекмана (в районі спорткомплексу «Спартак») в м. Хмельницькому на суму – 291,7 тис. грн.;*
* *капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани у м. Хмельницькому на суму – 274,1 тис. грн;*
* *капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини на суму – 439,0 тис. грн.;*
* *капітальний ремонт встановлення щогли (флагштоку) на Майдані Незалежності у м. Хмельницький, в т.ч. ПКД на суму – 124,8 тис. грн.*

На **будівництво об’єктів житлово-комунального господарства** за 9 місяців 2018 року освоєно **187,8 тис. грн**., в тому числі:

* реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницькому на суму – 103,1 тис. грн.;
* будівництво центру поводження з тваринами КП “Надія” по вул. Заводській, 165 м. Хмельницькому в т. ч. ПКД на суму – 69,3 тис. грн.;
* будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по вул. Лісогринівецькій на суму – 15,4 тис. грн.

Начальник управління ЖКГ В. Новачок