ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ___25.09.2025___№____1276____

Про готовність комунальної інфраструктури та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради заслухав доповідь заступника міського голови-директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка про готовність комунальної інфраструктури та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. В ході обговорення зазначено, що комунальними установами та підприємствами проведена значна робота для підготовки комунальної інфраструктури та житлового фонду громади до опалювального сезону 2025-2026 років.

Міським комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго» першочергові заходи з підготовки до роботи в опалювальний період 2025-2026 років виконані на 100 %.

Підприємством виконано капітальний ремонт 2 котлів із заміною їх конвективних частин, екранних та димогарних труб, модернізовано системи автоматики 11 щитів керування «Універсал» на котлах із заміною морально застарілих модулів та програмного забезпечення. З метою забезпечення якості, безпеки та надійності вироблення електроенергії, відремонтовано 15 когенераційних установок, виконано капітальний ремонт електрощитових в 4 котельнях з встановленням 10 комплектів нового обладнання.

Встановлено 19 одиниць сучасних енергоефективних насосів (мережеві, рециркуляційні, тощо) в котельнях та центральних теплових пунктах підприємства та 25 частотно-регулюючих приводів (ЧРП) на електродвигуни насосів.

Замінено більше 4,0 км теплових мереж на попередньо ізольовані труби в двотрубному вимірі, відновлено ізоляцію теплових мереж загальною площею 700,0 м², проведено гідравлічне випробування 268,9 км теплових мереж у 2-трубному вимірі.

Замінено 232 одиниці зношеної запірно-регулюючої арматури діаметром 50-400 мм на теплових мережах підприємства. Здійснено поточний ремонт 72 котелень та 76 центральних теплових пунктів, відремонтовано внутрішньобудинкові системи опалення та гарячого водопостачання в 640 багатоквартирних житлових будинках, які знаходяться на обслуговуванні підприємства. Проведено режимно-налагоджувальні роботи на 117 котлоагрегатах. Крім того виконано ремонт 11 покрівель (котельні та ЦТП) загальною площею 2903 м2.

Для безпечного проходження опалювального періоду 2025-2026 років створено додатковий запас палива (10 000 л бензину, 30 000 л дизпалива), роботи продовжуються.

Враховуючи продовження військової агресії проти України та подальші обстріли енергетичної інфраструктури країни, з метою підвищення стійкості системи теплопостачання міста Хмельницького, а також аналізуючи можливість виникнення надзвичайних ситуацій (відсутність електроенергії тривалий період) під час проходження опалювального періоду, для забезпечення надійного та безперебійного постачання теплової енергії населенню та критичній інфраструктурі, в районних котельнях середньої потужності підприємством встановлено та введено в роботу 4 когенераційних установки CENTO 200 потужністю 200 кВт кожна. В рамках міжнародної технічної допомоги отримано від міжнародних донорських організацій 6 когенераційних установок загальною електропотужністю 4,8 МВт та тепловою потужністю 5,073 МВт, наразі проводяться роботи з їх встановлення в 5 котельнях підприємства,  реконструйовано центральний тепловий пункт за адресою: вул. Пулюя, 4/1 зі встановленням 10 малопотужних котлів та облаштуванням мінікотельні для гарячого водопостачання, створено запаси обладнання та матеріалів для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

До початку осінньо-зимового періоду 2025-2026 років міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал» першочергові заходи з підготовки комунальної інфраструктури та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період виконані на 97 %.

Підприємством замінено 969,2 мп зношених мереж водопостачання, замінено та відремонтовано 68 одиниць запірно-регулюючої арматури, відремонтовано 34 пожежні гідранти та водорозбірні колонки. Для стабільного та безперебійного водопостачання виконано ремонт мереж водопостачання та насосних агрегатів, відремонтовано та встановлено технологічне обладнання на станції ВНС-10. Виконано ремонт свердловин                  № 5, 6, 7, 9, 12, 18, 25, 28, 32, 37, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 61, 62 із частковою заміною пошкоджених труб, засувок та насосних агрегатів.

Модернізовано водопровідні споруди та насосні агрегати на ВНС-1, ВНС-3, ВНС-4, ВНС-5, ВНС-7, ВНС-8, ВНС-9, ВНС-12, ВНС Гречани. Завершено реконструкцію артезіанських свердловин № 1а, 2а, 3 першого підйому Чернелівського водозабору, придбано 2 мобільні фотоелектричні генеруючі установки для ВНС-7 та ВНС-9. Виконано реконструкцію ділянки водопроводу на вул. Зарічанській до житлового будинку № 16 на  вул. Старокостянтинівське шосе.  Крім того придбано чавунно-шиберну  та чавунну засувки Д=400 мм, моноблочний насосний  агрегат, трансформатор ТМ 630, ультразвукові лічильники обліку води на свердловини Чернелівського водозабору.

Для стабільного водовідведення та очищення стічних вод виконано роботи з усунення аварійних ситуацій на самопливних та напірних каналізаційних колекторах.

На головній каналізаційній насосній станції та КНС-1, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-10, КНС-11, КНС-12, КНС-13, КНС-15, КНС-21, КНС-23, КНС-24, КНС-25, КНС-26, КНС-29 виконано ремонт насосних агрегатів та обладнання.

На міських очисних спорудах міста виконано ремонт насосних агрегатів на насосній повітродувній станції та в приміщенні машинного залу, відремонтовано біофільтри, напірний трубопровід та кругові пісколовки, первинні і вторинні відстійники, скребковий механізм та мулопровід. Придбано 16 шиберно-ножевих міжфланцевих засувок різних діаметрів (DN 100 PN10, DN 150 PN10, DN 200 PN10, DN 250 PN10, DN 300 PN10) для системи водовідведення в комплекті з маховиками.

Прокладено оптоволоконні лінії зв'язку на КНС-1, КНС-5, КНС-6, КНС-18, КНС-21, КНС-24, КНС-25.

Придбано насосний агрегат для головної каналізаційної насосної станції, виконано реконструкцію ділянки каналізаційної мережі від багатоквартирних будинків № 3 та № 3/1  на вул. Січових стрільців з переходом самої вулиці. На ВНС-7 завершено монтаж мобільної фотоелектричної генеруючої установки потужністю 375 кВт та завершуються роботи з монтажу мобільної фотоелектричної генеруючої установки потужністю 525 кВт на  ВНС-9, роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 продовжуються.

Для якісної експлуатації багатоквартирних житлових будинків в осінньо-зимовий період 2025-2026 років комунальними підприємствами управляючими муніципальними компаніями, товариствами з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання», «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків завершуються роботи з ремонту основних конструктивних елементів будинків (відремонтовано 11,6 тис. м2 покрівель, 1,9 мп швів стінових панелей, 2,2 тис. мп каналізаційних та 2,5 тис. мп водопровідних труб, відремонтовано 237 під’їздів та 73 димаря, засклено 589 м2 вікон на сходових клітках), придбано піщано-соляну суміш в кількості 126 тонн. Управителями постійно проводиться обстеження підвальних приміщень в багатоквартирних будинках, які використовуються як найпростіші укриття та вживаються заходи щодо утримання їх в задовільному санітарно-технічному стані. Крім того управителями надавалась допомога у склінні вікон в житлових будинках, які були пошкоджені під час ракетних ударів, нанесених російською федерацією.

Закладами управління охорони здоров’я придбано протиожеледні матеріали, заготовлено піщано–соляну суміш та підготовлено акти готовності об’єктів до опалювального періоду 2025-2026.

Департаментом освіти та науки виконано ремонт покрівель в гімназіях № 22 та № 24, відремонтовано систему водовідведення з покрівлі  у спортивному ліцеї, проведено ремонт електромереж, елеваторних вузлів та запірної арматури, виконано поточний ремонт найпростіших укриттів в 5 закладах освіти (влаштовано додатковий вихід, санвузли, а також санвузол для дітей з особливими потребами).

В закладах культури, на об’єктах управлінь транспорту та зв’язку, молоді та спорту виконано необхідний обсяг робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника міського голови-директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка про готовність комунальної інфраструктури та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років взяти до відома.

2. Керівництву міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» здійснювати подачу гарячої води за графіками та розпочинати і закінчувати опалювальний сезон, відновлювати надання послуг з централізованого опалення в міжопалювальний сезон на підставі розпоряджень міського голови, підготовку яких здійснює відділ управління міським господарством.

3. Керівникам управляючих муніципальних компаній «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна» в термін до 01.10.2025 року завершити поточний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, придбати в необхідній кількості протиожеледні матеріали для утримання в належному стані прибудинкових територій.

4. Керівництву Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс»  забезпечити ґрунт для пошарового пересипання твердих побутових відходів та необхідну кількість засобів протипожежного захисту. Оновити матеріально-технічну базу для переробки гілля на полігоні твердих побутових відходів.

5. Керівникам міських комунальних підприємств «Хмельницьктеплокомуненерго», «Хмельницькводоканал», управляючих муніципальних компаній створити місячний запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період.

6. Департаменту освіти та науки, управлінню праці та соціального захисту населення, управлінню охорони здоров’я, управлінню молоді і спорту, управлінню культури і туризму  до 30.10.2025 року заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали для утримання в належному стані прилеглих територій закладів.

7. Рекомендувати товариствам з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання», «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», головам правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та організаціям, які обслуговують багатоквартирні житлові будинки, придбати в необхідній кількості протиожеледні матеріали для утримання в належному стані прибудинкових територій та вирішити питання щодо залучення техніки до розчищення прибудинкових територій та під’їзних доріг від снігу.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                             М. Кривака, заступника міського голови–директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка.

Міський голова  							 Олександр СИМЧИШИН