**Інформація**

**про виконання капітального ремонту доріг в 2018 р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перелік та назва об’єктів | Обсяги,  кв.м | Вартість  робіт,  тис. грн |
| 1 | Капітальний ремонт покриття вул. Огієнка (від вул. Гоголя до вул. Київської) в т. ч. експертиза | 1307 | 1178,752 |
| 2 | Капітальний ремонт покриття проїзду Гоголя., в т.ч. експертиза | 1449 | 1372,821 |
|  | Капітальний ремонт покриття прв. Київського в т. ч. коригування та експертиза | 3190 | 1728,772 |

**План робіт з капітального ремонту доріг на 2019р.**

1. Капітальний ремонт покриття вул. Ломоносова в т. ч. експертиза – 1200 тис. грн.

2. Капітальний ремонт – укріплення укосів земляного полотна, ремонт підпірних стінок для забезпечення стійкості земляного полотна на перехресті вул. Гоголя та прв. Огієнка – 300 тис. грн.

3. Капітальний ремонт – укріплення укосів земляного полотна, ремонт підпірних стінок для забезпечення стійкості земляного полотна на вул. Короленка – 300 тис. грн.

**поточний ремонт доріг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **У 2018 р. поточним ремонтом відремонтовано:** | Обсяги | Вартість робіт |
| вул. Інститутську (вся протяжність) | 403 м2 | 156,9 тис. грн |
| вул. Київську | 403 м2 | 148,2 тис. грн |
| вул. Кам’янецьку (вся протяжність) | 1165 м2 | 441,36 тис. грн |
| вул. Купріна (вся протяжність) | 838 м2 | 327,36 тис. грн |

підсипано щебенем дорожнє покриття на вулицях: Стуса – 1380 м2, Дейгена – 739 м2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **У 2019 р. передбачено поточний ремонт:** | Обсяги | Вартість робіт |
| вул. Інститутську (вся протяжність) | 450 м2 | 180,0 тис. грн |
| вул. Київську | 480 м2 | 192,0 тис. грн |
| вул. Кам’янецьку (вся протяжність) | 2650 м2 | 1060,0 тис. грн |
| вул. Кобилянської | 480 м2 | 192,0 тис. грн |
| вул. Купріна (вся протяжність) | 1100 м2 | 440,0 тис. грн |
| вул. Трублаїні | 340 м2 | 136,0 тис. грн |
| вул. Тернопільську (вся протяжність) | 440 м2 | 176,0 тис. грн |
| вул. Шептицького | 480 м2 | 192,0 тис. грн |
| вул. Стуса | 525 м2 | 105,0 тис. грн |