**З 29 квітня по 3 травня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (15,5 м.п., 2 шт.) за адресами:

- пров. П’яскорського, 8/1, кв. 103, д. 110 – 3 м.п, фасонна частина - 1 шт.;

- пров. П’яскорського, 8/1 (дощова каналізація) – 11 м.п.;

- вул. Соборна, 14/2, кв. 29, д. 110 - 1,5 м.п., фасонна частина - 1 шт.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (65 м.п.) за адресами:

- вул. Вишнева, 135 - 10 м.п.;

- вул. Гонгадзе, 17 - 10 м.п.;

- вул. Шухевича, 102/1 - 12 м.п.;

- вул. Деповська, 6 - 16 м.п.;

- вул. Північна, 121 - 14 м.п.;

- вул. Соборна, 43 - 3м.п.

3. Виконано заміну запірної арматури на системі трубопроводу холодного водопостачання (6 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 52, д.32 – 1 шт.;

- вул. Героїв Маріуполя, 60, кв. 47, різьба д. 25 – 1 шт.;

- вул. Гонгадзе, 13/1, кв.9, врізка - 1 шт.;

- вул. Проскурівського підпілля, 215, кв. 161, врізка д.15 – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 38, глушка д. 20 – 1 шт.;

- вул. Подільська, 12, глушка д. 20 – 1 шт.

4. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях (4 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 13/1, світильники з датчиком руху – 3 шт.;

- пров. П’яскорського, 2, під’їзд – 1 шт.

5. Виконано ремонт м’якої покрівлі (144,3 м2) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 52/2 - 118,2 м2;

- вул. Північна, 2 - 26,1 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 215 - 34,8 м2.

6. Проведено покіс трави на прибудинкових територіях (22295 м2) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 16, 127, 127/1а, 209;

- вул. Шухевича, 1к, 1г, 2;

- вул. Шухевича, 95;

- пров. Городній, 2, 4;

- пров. П’яскорського, 6, 8/1;

- вул. Соборна, 17, 19;

- вул. Вайсера, 13, 28;

- вул. Подільська, 25.

7. Виконано ремонт лавок на прибудинковій території (2 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 25 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 2 – 1 шт.

8. Виконано ремонт обладнання дитячих майданчиків (4 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 2, 6;

- вул. Подільська, 12, 25.

9. Виконано фарбування дитячого майданчика (33 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 47, 52, 54, 72, 78, 82, 58, 48, 38;

- вул. Кам’янецька, 48 – пісочниця;

- вул. Кам’янецька, 56, 64, 70 – лавки – 6 шт.;

- вул. Шухевича, 1к, 1г, 2, 4/3, 71, 104/1, 102/1;

- вул. Гонгадзе, 20/1;

- вул. Деповська, 1, 4, 6;

- пров. П’яскорського, 2, 6, 8/1;

- вул. Північна, 2, 121;

- вул. Міцкевича, 46, 48;

- пров. Шухевича, 3;

- пров. Північний, 1.

10. Виконано фарбування газових вводів (110 м.п.) за адресою: вул. Соборна, 31.

11. Виконано ремонт штукатурки стін входу у під’їзд, підвал (5,2 м2) за адресами: вул. Проскурівського підпілля, 215 (1, 2 під’їзди).

12. Виконано фарбування входу у під’їзд (3 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215 - 1, 2 під’їзди;

- вул. Проскурівського підпілля, 209 - 2 під’їзд.

13. Виконано ремонт козирка входу у підвал (в ході робіт виконано розбирання цементного покриття, улаштування щитової опалубки, бетонування - 4,8 м2) за адресою: вул. Шухевича, 4/3.

14. Виконано гідродинамічну промивку випускних трубопроводів системи каналізації (28 м.п.) за адресою: вул. Кам’янецька, 52.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 60 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 34 заявки що стосується сантехнічного обладнання та мереж, 16 заявок що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 60 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 30 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- проспект Миру, 78/3, кв. 62 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 59 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 57 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 52 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 51 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 63 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 35 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 32 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 22 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 26 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 18 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 14 – 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 93 – 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 92 – 2 забої;

- вул. Майборського, 15/1, кв.6 - 1забій.

2. Очистка каналів:

- вул. Майборського, 12, кв. 58 – 2 очистки;

- вул. Героїв АТО, 10, кв. 32 – 2 очистки.

3. Встановлення труб:

- проспект Миру, 78/3, кв. 59, 22;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 91.

4. Схема каналів: проспект Миру, 78/3 – 4 схеми.

5. Перекладка перегородки: проспект Миру, 78/3, кв. 35, 32, 22, 26, 18, 14.

6. Перевірено:

- вул. Героїв АТО, 3, кв. 24;

- вул. Кам’янецька, 72, кв. 27;

- вул. Панаса Мирного, 28А.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт м’якої покрівлі (462 м2) за адресами:

- вул. Водопровідна, 39 – 286 м2;

- вул. Водопровідна, 28/2 – 176 м.

2. Поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Шевченка, 95 (1-й під’їзд).

3. Виконано встановлення напівсфер паркувальних (3 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 21/31 (2-й під’їзд).

4. Виконано встановлення пандуса на вході в під’їзд за адресою: вул. Проскурівська, 21/31 (5-й під’їзд).

5. Виконано бетонні роботи (0,5м3) за адресами:

- вул. Проскурівська, 21/31 (2-й під’їзд бетонування з’їзду пандуса);

- вул. Чекірди, 5 (влаштування відмостки 3,1 м2).

6. Виконано ремонт металевих урн (2 шт.) за адресами:

- вул. Чекірди, 5 (зварювальні роботи);

- вул. Камянецька,75 (зварювальні роботи).

7. Виконано замуровування отворів (0,9 м2) в стіні після сантехнічних робіт за адресою: вул. М.Трембовецької, 53/1 (підвал).

8. Виконано ремонт дерев’яних конструкцій дитячого майданчика за адресою: вул. Прибузька, 44.

9. Виконано ремонт стояка водостічних труб (3 м.п.) за адресою: вул. Чекірди, 5.

10. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (8 шт.) за адресами:

- вул. Заводська, 61/2 – 2 шт.;

- вул. Шевченка, 99 – 2 шт.;

- пров. Шевченка, 3 – 1 шт.;

- вул. Подільська, 78 – 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 65 – 1 шт.;

- вул. Соборна, 69 – 1 шт.

11. Замінено запобіжники 100А в щитовій (2 шт.) за адресою: вул. Заводська, 61/2.

12. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (3 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 22а – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 10 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 55 – 1 шт.

13. Виконано зварні роботи по заміні труб на водопровідній мережі (36,5 м.п. Д.32-100 мм.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22 (д. 100мм. – 2 м.п.);

- вул. Прибузька, 30 (д. 40 мм. – 22,5 м.п.; д.32 мм. – 12 м.п.).

14. Замінено крани водопровідні (Д.25-40 мм, 2 шт.) за адресою: вул. Прибузька, 30 (д.40 мм. – 1 шт.; д.25 мм. – 1 шт.).

15. Виконано ліквідування підтікань різьбових з’єднань на водопровідній мережі (7 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 65 – 3 шт.;

- пров. Героїв-прикордонників, 1 – 1 шт.;

- вул. Заводська, 61/2 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 19 – 2 шт.

16. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 67;

- пров. Шевченка, 3;

- вул. Шевченка, 47;

- вул. Проскурівська, 62;

- вул. Шевченка, 8.

17. Виконано санітарну підрізку дерев на прибудинковій території та видалення сухостою за адресами:

- вул. Прибузька, 24;

- вул. Проскурівська, 85, 85/1;

- вул. Вайсера, 75/1;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Франка, 4/1.

18. Виконано розвезення піску в пісочниці (3 т.) за адресами:

- вул. Прибузька, 44, 26;

- пров. Героїв прикордонників, 1, 3;

- пров. Прибузький, 1

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Шевченка, 101;

- вул. Заводська, 61/1, 61/2;

- вул. Водопровідна, 57;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.

19. Виконано прибирання підвальних приміщень (4278 м2) за адресами:

 - вул. М.Трембовецької, 53/1 – 678 м2;

- вул. Прибузька, 44 – 800 м2;

- вул. Прибузька, 24 – 800 м2;

- вул. Прибузька, 24 – 860 м2;

- пров. Шевченка, 3 – 560 м2;

- вул. Подільська, 171 – 580 м2.

20. Виконано дезінсекцію в підвальних приміщеннях (500 м2) за адресою: вул. Проскурівська, 65.

21. Виконано покіс газонів (14924 м2) за адресами:

- вул. Шевченка, 4 – 191 м2;

- вул. Шевченка, 6 – 252 м2;

- вул. Шевченка, 8 – 848 м2;

- вул. Франка, 4/1 – 270 м2

- вул. Франка, 6 – 420 м2;

- вул. Франка, 10 – 60 м2;

- вул. Франка, 18 – 870 м2;

- вул. Франка, 8/1 – 185 м2;

- вул. Чекірди, 5 – 49 м2;

- вул. Прибузька, 36/1 – 1397 м2;

- вул. Прибузька,30 – 1586 м2;

- вул. М.Трембовецької, 49 – 185 м2;

- вул. Кам’янецька, 51 – 62 м2;

- вул. Кам’янецька, 75 – 75 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1 – 125 м2;

- вул. Скоблі, 7 – 53 м2;

- вул. Володимирська, 80 – 123 м2;

- вул. Володимирська, 78 – 111 м2;

- вул. Володимирська, 1 – 1352 м2;

- вул. Свободи,22а – 1534 м2;

- вул. Свободи,55 – 270 м2;

- вул. Свободи,57 – 2432 м2;

- вул. Свободи,30 – 208 м2;

- вул. Пилипчука,5/3 – 346 м2;

- вул. Проскурівська, 64 – 252 м2;

- вул. Проскурівська, 73 – 56 м2;

- вул. Проскурівська, 65 – 100 м2;

- вул. Проскурівська, 60 – 40 м2;

- вул. Проскурівська, 62 – 120 м2;

- вул. Подільська, 78 – 1232 м2;

- вул. Подільська, 132 – 150 м2.

22. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (18 м3) за адресами:

- вул. Чекірди, 3;

- вул. Прибузька, 24, 44;

- вул. Проскурівська, 85, 85/1;

- вул. Вайсера, 75/1;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Франка, 4/1.

**«Дубове»**

1. Виконано ремонт під’їзду за адресою: вул. Болбочана, 8 (2 під’їзд).
2. Виконано скошування трави бензокосами за адресами:
* вул. Козацька, 61/2, 54, 65/1, 56/1, 61/1;
* вул. Я.Мудрого, 2;
* вул. Кушнірука, 16, 18, 20, 10/4, 10/5, 10/2, 10/3, 6/1, 8, 10, 12;
* вул. Міхновського, 1, 14;
* вул. Гайова, 2, 8;
* вул. Болбочана, 4, 6;
* вул. Петлюри, 54.
1. Виконано ремонт лавок за адресами:
* вул. Козацька, 56/2 – 1 шт.;
* вул. Кушнірука, 10/3 – 1 шт.;
* вул. Кушнірука, 6/1 – 1 шт.;
* вул. Козацька, 60/1 – 2 шт.;
* вул. Пілотська, 53 – 1 шт.;
* вул. Трудова, 17 – 1 шт.;
* вул. Чорновола, 62 – 1 шт.;
* пров. Тракторний, 20 – 1 шт.
1. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресами:
* пров. Тракторний, 20 (балансир – 1 шт., гірка – 1 шт., вертушка – 1 шт., пісочниця – 1 шт., гойдалка – 1 шт.)
* вул. Трудова, 17 (балансир – 1 шт.);
* вул. Пілотська, 53 (балансир – 1 шт.);
* вул. Чорновола, 62 (балансир – 1 шт.);
* вул. Кушнірука, 10/1 (балансир – 1 шт.).
1. Виготовлено та встановлено нову пісочницю за адресою: вул. Петлюри, 66/2 - 1 шт.
2. Виконано ремонт дверного блока за адресою: вул. Козацька, 60/1 - 1 шт.
3. Виконано очищення покрівлі від сміття за адресою: вул. Пілотська, 76 – 580 м2.
4. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресою: вул. Пілотська, 76 – 20 м2.
5. Виконано перемурування цегляних стін вентиляційних каналів та оголовків за адресою: вул. Спортивна, 11 – 6 шт.
6. Виконано санітарну обрізку аварійного гілля за адресою: вул. Госпітальна, 6/3.
7. Завезено 16 т піску у пісочниці.
8. Замінено електричне обладнання (світильники) за адресою: вул. Кушнірука, 10/3 – 5 шт.
9. Виконано заміну труб каналізації за адресами:
* вул. Пілотська, 39 – 5 м.п.;
* вул. Козацька, 54 – 4 м.п.;
* вул. Пілотська, 76 – 5 м.п.
1. Усунено забої каналізаційної мережі:
* вул. Міхновського, 1;
* вул. Козацька, 54, 62;
* вул. Пілотська, 117, 39, 74, 76, 53;
* вул. Кушнірука, 16;
* вул. Повстанська, 36.
1. Замінено труби холодного водопостачання за адресою: вул. Козацька, 60/1 – 8 м.п.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Інститутська, 20/2 (1 під.).

2. Усунено забої каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 20/2, 16/1;

- вул. Пулюя, 11/1.

3. Замінено каналізаційні труби (Ду-160 - 6 м/п) за адресою: вул. Молодіжна, 17/1.

4. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-63, Ду-40, Ду-32 - 25 м/п) за адресою: вул. Тернопільська, 34/3.

5. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Інститутська, 20/2, 20/1, 20, 4;

- вул. Кам'янецька, 125.

6. Виконується скошування трави на прибудинкових територіях.

7. Виконано фарбування дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Інститутська, 19/1, 6/3, 4/2, 3, 4, 14;

- вул. Молодіжна, 17, 17/1;

- вул. Кам'янецька, 102;

- вул. Тернопільська, 14, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 26/3, 34/5, 32, 36, 34/2, 34/1.

8. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-32 — 3 м/п) за адресою: вул. Інститутська, 16/1.

9. Вивезено 1 причіп гілля.

10. Виконано ремонт м'якої покрівлі (30 м. кв.) за адресами:

- вул. Молодіжна, 17/1;

- вул. Тернопільська, 34/3.

11. Виконано замуровку штрабу (3 м.кв.) за адресами:

- вул. Інститутська, 20/1, 17/1;

- вул. Пулюя, 8.

12. Встановлено решітку входу в підвал за адресою: вул. Інститутська, 4/2.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із

 заміною фасонних частин (4,1 м/ 10 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 32/а, кв. 31 – 1,6 м/ 5 шт.;
* вул. Залізняка, 14, кв. 30 – 0,5 м/ 3 шт.;
* вул. Довженка, 5/1, кв. 26 – 2 м/ 2 шт.

2. Виконано заміну трубопроводів зливової каналізації на технічному поверсі з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (17,5 м/ 10 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 14, кв. 214 – 17 м/ 10 шт.;
* вул. Майборського, 11, кв. 151 – 0,5 м.

3. Замінено окремі ділянки трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих на поліетиленові за допомогою електрозварювання (4 м/ 1 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 20, кв. 2 (1 п-д).

4. Замінено окремі ділянки трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих за допомогою електрозварювання (4 м/ 8 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 12, кв. 56-59 – 2 м/ 3 шт.;
* вул. Ракетників, 12, кв. 2 – 2 м/ 5 шт.

5. Виконано встановлення хомута на трубопроводі холодного водопостачання (1 шт.) за адресою: Старокостянтинівське шосе, 16 (елеваторний вузол).

6. Замінено запірну арматуру водопровідної за допомогою електрозварювання (8 шт.) за адресами:

 - на системі холодного водопостачання – 3 шт.:

* вул. Мирного, 30, кв. 17 (шаровий кран д-15 мм) – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/1, кв. 4 (шаровий кран д-15 мм) – 1 шт.;
* вул. Ракетників, 12, кв. 2 (шаровий кран д-15 мм) – 1 шт.;

- на системі теплопостачання – 5 шт.:

* вул. Васильєва, 2 (горище кран д-20 мм – 4 шт., кран д-15 мм – 1 шт.).

7. Усунено повітряні пробки на системі гарячого водопостачання (8 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 15/1, кв. 69,70 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 1, кв. 95 – 2 шт.;
* вул. Гарнізонна, 8, кв. 7 – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10, кв. 2, 4, 6 – 2 шт.

8. Прочищено каналізаційні мережі внутрішні (198 м) за адресами:

* проспект Миру, 95/2 (3 п-д підвал) – 15 м;
* проспект Миру, 65 (1 п-д магазин «Добробут») – 27 м;
* вул. Зарічанська, 14, кв. 101, 118 (елеваторний вузол) – 36 м;
* вул. Довженка, 1, кв. 73 – 15 м;
* вул. Васильєва, 15 (5 п-д) – 30 м;
* вул. Васильєва, 13 (5 п-д) – 30 м;
* вул. Довженка, 16/2 (4, 5 п-д) – 45 м.

9. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (20 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 10, кв. 90 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 30, кв. 99 – 1 шт.;
* проспект Миру, 67, кв. 5 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 85 (2 п-д 1-9 поверхи) – 1 шт.;
* проспект Миру, 57/4, кв. 52-55 – 4 шт.;
* вул. Бандери, 20/1, кв. 104 – 1 шт.;
* проспект Миру, 65/3, кв. 2 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 1, 11 – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 14, кв. 197 – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/1, кв. 14 – 1 шт.;
* вул. Кармелюка, 8, кв. 10 – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5, кв. 16 – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 4/1, кв. 75, 77 – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 6 (2 п-д) – 2 шт.;
* вул. Довженка, 3, кв. 201 – 1 шт.

10. Виконано ремонт електрощитів на сходовій клітині (4 шт.) за адресою: проспект Миру, 57/4, кв. 52-55 (заміна автоматів електричних – 14 шт., встановлення DIN-рейки – 1 шт., улаштування клем швидкого монтажа (серія Wago) – 40 шт., встановлення нульової шини на DIN-рейку – 1 шт.)

11. Виконано заміну автоматів електричних (25А – 2 шт.) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 7, кв. 19 – 1 шт.;
* вул. Майборського, 4 (2 п-д) – 1 шт.

12. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (36 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 10/1 (2, 3 п-д) – 20 шт.;
* вул. Народної Волі, 6 (2 п-д) – 10 шт.;
* проспект Миру, 80/1 (4, 5 п-д сходова) – 2 шт.;
* проспект Миру, 57/4, кв. 35 (тамбур) – 1 шт.;
* проспект Миру, 65/3 (3 п-д 5 поверх) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 21/3, кв. 86 – 2 шт.

13. Виконано улаштування енергозберігаючих LED-ламп (4 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 65/3 (3 п-д 3 поверх) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 3 (3 п-д) – 3 шт.

14. Виконано ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (96 м2) за адресами:

* проспект Миру, 73/1, кв. 40 – 10 м2;
* вул. Мирного, 30, кв. 42 – 10 м2;
* проспект Миру, 65/2, кв. 34 – 20 м2;
* селище Богданівці, вул. Заводська, 1, кв. 49 – 20 м2;
* вул. Майборського, 12, кв. 58 – 13 м2;
* вул. Майборського, 13/1, кв. 31, 70 – 23 м2.

15. Виконано улаштування вирівнювальної цементної стяжки на даху будинку (2,7 м2) за адресою: проспект Миру, 73/1, кв. 40.

16. Відновлено кріплення ринв на покрівлі з азбестоцементних листів за допомогою автогідропідіймача (30 м) за адресою: вул. Петраківського, 12/1.

17. Виконано ремонт дерев’яних дверей виходу на покрівлю (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 13/1 (2 п-д).

18. Виконано скління вікон на сходових клітинах (2 м2) за адресою: вул. Гарнізонна, 6/2 (1 п-д).

19. Виконано ремонт металевих поручнів на сходових клітинах за допомогою електрозварювання (1 м2) за адресою: вул. Героїв АТО, 1 (1 п-д).

20. Виконано поточний ремонт системи відведення зливових вод від житлового будинку (16, 6 м2) за адресою: вул. Горбанчука, 4/1 (2 п-д).

21. Виконано улаштування бетонного вимощення та лотка з металевою решіткою для зливових вод біля житлового будинку (39, 1 м2) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 12/1 (2 п-д) – 14 м2;
* вул. Героїв АТО, 12 (2 п-д) – 7,3 м2;
* вул. Героїв АТО, 10 (2 п-д) – 17,8 м2.

22. Виконано ремонт дерев’яних конструкцій на дитячих майданчиках (2 майданчики) за адресами:

* вул. Зарічанська, 2 – Старокостянтинівське шосе, 16;
* вул. Довженка, 10/1.

23. Виконано ремонт металевих конструкцій на дитячих майданчиках за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Довженка, 1 (карусель).

24. Виконано видалення та розкряжування сухостійних сучків на деревах із застосуванням автогідропідіймача (2 дерева) за адресою: вул. Петраківського, 12/1.

25. Навантажено гілля на транспортний засіб вручну та вивезено на сміттєзвалище (1 трактор/ 6 м3):

* вул. Кармелюка, 8/1 (стадіон);
* проспект Миру, 67 – 73/1, 62/3.

26. Виконано скошування трави на газонах мотокосами (16066 м2) за адресами:

* проспект Миру, 65 – 405 м2;
* проспект Миру, 65/1 – 1215 м2;
* проспект Миру, 65/2 – 946 м2;
* проспект Миру, 65/3 – 403 м2;
* вул. Мирного, 32/3 (алея навпроти дитячого садка) – 1351 м2;
* вул. Мирного, 28 – 1216 м2;
* вул. Мирного, 30 – 1213 м2;
* вул. Мирного, 21/3 – 135 м2;
* вул. Кармелюка, 8 – 946 м2;
* вул. Мирного, 27 – 674 м2;
* проспект Миру, 65/3 – 1216 м2;
* проспект Миру, 65/4 – 946 м2;
* вул. Кропивницького, 6 – 270 м2;
* вул. Кропивницького, 6а – 405 м2;
* вул. Кропивницького, 8/1 – 403 м2;
* вул. Майборського, 2 – 2162 м2;
* вул. Ракетників, 18 – 540 м2;
* вул. Майборського, 8 – 540 м2;
* вул. Майборського, 4 – 810 м2;
* вул. Майборського, 6 – 270 м2.

27. Виконано скошування трави тракторними фронтальними газонокосарками (5133 м2) за адресами:

* вул. Васильєва, 1 – 2162 м2;
* вул. Васильєва, 2 – 2161 м2;
* вул. Васильєва, 4 – 810 м2.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 132.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 20.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 97.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 10.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 4.
6. Накрито колодязів — 1.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 2.
2. Ліквідовано поривів в колодязях – 7.
3. Ліквідовано поривів за листами абонентів – 1.
4. Благоустроєно місць розриття - 8.
5. Виконано врізок – 1.
6. Відремонтовано ВРК – 2.
7. Обстеження мереж – 9.
8. Обстеження колодязів – 8.
9. Підготовка до асфальтування – 11.
10. Асфальтування – 8.
11. Відремонтовано засувок – 2.
12. Очищено колодязів – 2.
13. Замінено вентилів – 1.
14. Відремонтовано пожежних гідрантів – 2.

Канмережа.

1. Очищено колодязів – 50.
2. Відремонтовано колодязів – 2.
3. Накрито колодязів – 1.
4. Благоустрій – 1.
5. Промивка - 275 м.п.
6. Робота за листами абонентів – 4.
7. Відкачка каналізації – 1.
8. Підсипання просідань – 2.
9. Відремонтовано засувок – 1.
10. Підготовка до асфальтування – 1.
11. Ліквідовано поривів на н/к Ø 300 мм. – 1.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС-3 Планово-попереджувальні роботи системи автоматики.
2. КНС -6 Підготовчі роботи для прокладання кабеля до витратоміра «Ергомера 125».
3. КНС - 18 Ремонт системи автоматики: заміна електромонтажних проводів.
4. КНС - 25 Підготовчі роботи для встановлення ПЧТ на н/а № 2.
5. КНС - 11 Ремонт системи автоматики грабельної решітки.

**Виконання робіт по МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 51 газова котельня;
* 3 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 4 когенераційних установки.

Котельні:

- продовжується модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- футирування водогрійного котла КЕ-10/14 за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- підготовчі роботи до монтажу нових котлів в котельні за адресою: вул. Майборського, 5;

- монтаж насоса для охолодження когенераційної установки в котельні за адресою:

 вул. Майборського, 5;

- монтаж насоса перекачки сольового розчину в котельні за адресою: вул. Майборського, 5;

- очищення котлів КВГ-7,56 в котельні за адресою: вул. Бандери, 32/1;

- монтаж котла потужністю до 100 кВт з метою заміни на новий в котельні за адресою: вул. Чорновола, 180, вул. Франка, 15/2;

- очищення та ремонт боровів в котельнях за адресами: вул. Трембовецької, 51/1;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

ЦТП:

- завершення монтажу та запуск в роботу пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 127;

- початок монтажу пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Завадського, 64/3;

- заміна рециркуляційного насоса в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Міхновського, 10/1;

- запуск в роботу після проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання котелень та центральних теплових пунктів за адресами: вул. Чорновола, 180, САТ вул. Завадського, 5, САТ вул. Мазура, 18/1.

Теплові мережі:

- земляні та підготовчі роботи (розкопування тощо) з метою заміни теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Зарічанська, 14/3, вул. Сковороди, 29, вул. Соборна, 26, 56, вул. Львівське шосе, 39;

- монтаж та гідравлічне випробування нових попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Героїв Майдану, 36, вул. Шевченка, 6, вул. Соборна, 26, вул. Старокостянтинівське шосе, 14-14/1, вул. Зарічанська, 14/3;

- ремонт (усунення пориву) мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Міхновського, 10/1, вул. Старокостянтинівське шосе, 3/1а, вул. Спортивна, вул. Шухевича, 2/1, вул. Свободи, 18/1;

- благоустрій території після монтажу нових попередньоізольованих трубопроводів замість зношених мереж опалення та гарячого водопостачання за адресою: вул. Бандери, 32, вул. Шухевича, 4/3, вул. Інститутська, 17/1, вул. Героїв Майдану, 36;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання житлових будинків, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 6 звернень громадян, в тому числі 2 контрольно-реєстраційні картки, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 2 нових лічильника гарячої води та замінено 70 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 5 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;

- подано до суду 66 справ щодо стягнення заборгованості за спожиті послуги;

* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

* вул. Болбочана:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 174,9 м2;

- встановлення поребриків - 15 м.п.;

- підсипання основи щебенем гранітним - 3,58 м3;

* вул. Трудова (від вул. Прибузької до вул. Вінницької):

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 630 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття – 115,4 м2;

- заміна плити, монтаж/демонтаж бортових каменів - 24 м.п.;

* вул. Кам’янецька (шляхопровід через вул. Святослава Хороброго):

- влаштування асфальтобетонного покриття - 1 м2;

* перехрестя вул. Кам’янецької та вул. Вайсера (відновлення покриття після заміни плити):

- влаштування асфальтобетонного покриття - 5 м2;

* вул. Шевченка (від вул. Старокостянтинівське шосе буд. 46):

- фрезерування асфальтобетонного покриття – 1 700 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття – 1 700 м2;

* вул. Чорновола (від вул. Спортивна до вул. Трудова):

- фрезерування асфальтобетонного покриття – 600 м2;

* вул. Шевченка (в районі вул. Свободи):

- влаштування асфальтобетонного покриття - 15 м2.

Виконано підготовчі роботи до влаштування 750 м2 асфальтобетонного покриття на вул. Північній (розбирання щебеневого покриття, навантаження та вивезення сміття).

Виконано ремонт 908,6 м2 щебеневого покриття відфрезованим матеріалом

прс. Миру, 102 (під’їзна дорога до гаражного масиву «Дельта»).

Виконано ремонт покриття під сміттєвим майданчиком на вул. Перемоги:

- розбирання асфальтобетонного покриття - 60 м2;

- влаштування щебеневої основи - 6,9 т.;

- влаштування поребриків - 4 м.п.

Виконано ремонт 1 810 м2 щебеневого покриття з додаванням піщано-щебеневої суміші:

- вул. Підкови;

- вул. Молдавська;

- розбирання щебеневого покриття;

- влаштування щебеневого покриття піщано щебеневою сумішшю.

Виконано очищення водовідвідної канави за адресою: вул. Тернопільська, 34/1 - 4,5 м3 (екскаватором).

Виконано ремонт водопропускної труби в селі Шаровечка (вул. Берегова) – 1 шт.

Виконано очищення та промивання водостічних мереж:

* вул. П. Мирного:

- колодязі замул. 0,25 м3- 7 шт.;

- колодязі замул. 0,5 м3 - 6 шт.;

- промивка колектора д.500 – 60 м.п.;

- промивка поперечних труб - 40 м.п.;

* вул. Шухевича:

- колодязі замул. 0,25 м3- 8 шт.;

- колодязі замул. 0,5 м3 - 6 шт.

Замінено решітку за адресою: вул. Прибузька, 26 – 1 шт.

Замінено плити з люком за адресами:

- вул. Шевченка в р-ні буд. №7 - 1 шт.;

- вул. Свободи в р-ні буд. №22 – 1 шт.

Вивезено сміття та бруду – 510 м3.

Виконано підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів – 831 369 м2.

Виконано місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Проведено квартальне обслуговування  світлофорів – 4 об.

Виконано фарбування світлофорних об’єктів – 8 об.

Встановлено дорожні знаки – 17 шт.

Нанесено дорожньої розмітки – 687,60 м2.