Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

від 23.03.2023 № 264

Додаток 1

до Програми

**Основні завдання та заходи Програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021 -2025 роки,**

**загальний обсяг прогнозованого фінансування Програми**

**Таблиця 1**

**Заходи щодо покращення якості атмосферного повітря**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва заходу  | Термін виконання | Відповідальні  | Орієнтовний обсягфінансування, (тис. грн) |  Джерела фінансування ( тис. грн) | Очікуваний результат |
|  Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі | Кошти підпри-ємств,інші |
|   |  фонд ОНПС |
| 1 | Відомчий контроль викидів та режимно-налагоджувальні роботи на котлах | 20212022 | КП «Південно-Західні тепломережі» | **312,0**156,0156,0 |  |  |  | **312,0**156,0156,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тонн: азоту (1) N2O - 0,005;метану - 0,035;оксиду вуглецю – 0,23; діоксиду азоту – 1,967;діоксиду вуглецю –1 981,9  |
| 20212022202320242025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | **6 041,0**702,01 771,0783,0858,01 927,0 |  |  |  | **6 041,0**702,01 771,0783,0858,01 927,0 |
| 2 | Заміна зношених теплових мереж на попередньо ізольовані труби | 20212022 | КП «Південно-Західні тепломережі» | **9 000,0**4 500,04 500,0 |  | **3 600,0** 1 800,01 800,0 |  | **5 400,0**2 700,02 700,0 |
| 20212022202320242025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | **43 500,0**5 000,05 500,010 500,011 000,011 500,0 |  | **5 400,0****-****-**1 800,01 800,01 800,0 |  | **38 100,0**5 000,05 500,08 700,09 200,09 700,0 |
| 3 | Заміна конвективних поверхонь котлоагрегатів | 2021 | КП «Південно-Західні тепломережі» | **190,0**190,0 |  |  |  | **190,0**190,0 |
| 20212022202320242025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | **3 500,0**600,0650,0700,0750,0800,0 |  | **2 000,0**300,0350,0400,0450,0500,0 |  | **1 500,0**300,0300,0300,0300,0300,0 |
| 4 | Заміна пальникових пристроїв котлів (технічне переоснащення) | 20212022 | КП «Південно-Західні тепломережі» | **4 600,0**2 300,02 300,0 |  | **2 300,0**1 150,01 150,0 |  | **2 300,0**1 150,01 150,0 |
| 5 | Відновлення ізоляції теплових мереж | 20212022202320242025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | **53,0**9,610,110,611,111,6 |  |  |  | **53,0**9,610,110,611,111,6 |
| 6 | Збільшення (оновлення) рухомого складу електротранспорту | 20212022202320242025 | ХКП «Електротранс»,Управління транспорту та зв’язку | **359 400,0**68 300,071 700,075 300,079 100,065 000,0 |  | **359 400,0**68 300,071 700,075 300,079 100,065 000,0 |  |  | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 7 | Оновлення рухомого складу автотранспорту, який працює на автобусних маршрутах | 2021-2025 | Управління транспорту та зв’язку | Кошти приватних перевізників |  |  |  | Кошти приватних перевізників |
| 8 | Заходи з впорядкування руху транспорту, в першу чергу, на дорогах центральної частини міста (в т. ч. розширення проїзної частини у вигляді відкритої «кишені») | 20212022202320242025 | Департаментінфраструктури | **9 500,0**3500,02 000,02 000,01 000,01 000,0 |  | **9 500,0**3 500,02 000,02 000,01 000,01 000,0 |  |  | Зменшення викидів автотранспорту шляхом покращення пропускної спроможності вулиць міста |
| 9 | Здійснення моніторингу гранично допустимих викидів від стаціонарних джерел забруднення | 20212022202320242025 | АТ «Хмельницьк-обленерго» | **96,0**19,019,219,219,319,3 |  |  |  | **96,0**19,019,219,219,319,3 | Отримання об’єктивних даних щодо стану атмосферного повітря, вжиття дієвих заходів |
| 10 | Розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря | 2021-2022 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони та управління якістю атмосферного повітря |  **100,0** |  |  |  **100,0** |  | Забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосфер-ного повітря  |
| 11 | Організація моніторингу стану атмосферного повітря (в тому числі придбання вимірювальних приладів) | 2021202220232024 |  **6 400,0** 1 000,0 1 200,0 4 200,0- |  **3 000,0**-- 3 000,0- |  **3 000,0** 1 000,0 1 000,0 1 000,0- |  **400,0**- 200,0 200,0- | В межах бюджет-них асигну-вань | Отримання інформації про концентрації забруднюючих речовин в повітрі та вжиття оперативних заходів реагування |
|  | **Всього на заходи** |  |  | **442 692,0** | **3 000,0** | **385 200,0** | **500,0** | **53 992,0** |  |

 **Таблиця 2**

**Заходи з охорони і раціонального використання зелених насаджень,**

**збереження природно-заповідного фонду**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу  | Термін виконання | Відповідальні |  Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) |  Джерела фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| Обласнийбюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі | Кошти підпри-ємств,інші |
|  | фонд ОНПС |
| 1. | Заходи з озеленення | 20212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури,КП по зеленому будівництву та благоустрою міста,КП «Парки і сквери м.Хмельницького»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | **5 000,0** 961,0900,0 1044,01300,0 795,0 |  | **4 500,0**800,0900,0900,01 200,0700,0 |  **500,0**161,0 - 144,0 100,0 95,0  |

|  |
| --- |
| Обсяг фінансування заходу затверджується щорічно міською радою |

 | Озеленення території громади, покращення показників естетичної та оздоровчої складової |
| 2. | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони, території природно-заповідного фонду) | 20212022202320242025 | **750,0**285,0100,0100,0150,0115,0 |  | **400,0**235,050,050,050,015,0 | **350,0**50,050,050,0100,0100,0 |  | Збільшення зелених зон загального користування.Охорона та збереження зелених насаджень |
| 3. | Утримання та оновлення об'єктів природно-заповідного фонду  | 20212022202320242025 | **48 648,0**9 348,09 500,09 800,010 000,010 000,0 |  | **48 448,0**9 348,09 500,09 700,09 900,010 000,0 | **200,0**--100,0100,0- |  | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду |
| 4. | Будівництво, розширення, реконструкція та облаштування вольєрів для утримання тварин у зоокуточку в парку ім. Чекмана | 2022-2023 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького» | **300,0**200100 |  |  | **100,0****-**100 | **200,0**200 | Поліпшення середовища перебування тварин у зоокуточку |
| 5. | Утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших зелених зон  | 2021-202520212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури,КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП «Парки і сквери м.Хмельницького», | **44 081,0**8 361,08 530,08 830,09 030,09 330,0 |  | **43 931,0**8 331,08 500,08 800,09 000,09 300,0 |  | **150,0**30,030,030,030,030,0 | Охорона та збереження зелених насаджень, утриман-ня їх у здоровому впорядкованому стані. Благоустрій об’єктів зеленого господарства |
| 6. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду | 202220232024 | Управління комунальної інфраструктури,КП по зеленому будівництву та благоустрою міста,КП «Парки і сквери м.Хмельницького»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | **350,0** 50,0231,0 69,0 |  | **100,0****-**100,0- | **100,0** -81,019,0 |  **150,0**50,050,050,0 | Збереження об’єктів природно-заповідного фонду |
| 7. | Розроблення проєктів організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду та проєктів утримання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва  | 202120222023 | **500,0**120,0280,0100,0 |  | **200,0**-100,0100,0 | **300,0**120,0180,0- |  | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду |
| 8. | Резервування територій для заповідання (в тому числі виготовлення наукових обґрунтувань). Внесення елементів екомережі міста Хмельницького до Національної екомережі | 20212022202320242025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Управління комунальної інфраструктури  | **200,0**---100,0100,0 |  |  | **200,0**---100,0100,0 |  | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду |
| 9. | Встановлення (поновлення) знаків-аншлагів, межових знаків на території об’єктів природно-заповідного фонду | 20212022202320242025 | **80,0**5,020,020,020,015,0 |  |  | **50,0**5,010,010,010,015,0 | **30,0****-**10,010,010,0**-** | Інформаційні заходи задля збереження об’єктів природно-заповідного фонду.  |
| 10. | Капітальний ремонт зелених насаджень, в т. ч. знешкодження омели на деревах на території Хмельницької МТГ | 20212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | **9 500,0**1 500,02 000,02 000,02 000,02 000,0 |  | **9 500,0**1 500,02 000,02 000,02 000,02 000,0 |  |  | Продовження терміну експлуатації зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані |
| 11. | Розроблення та реалізація програми озеленення та догляду за зеленими насадженнями на території Хмельницької МТГ  | 2022-2025 | Управління комунальної інфраструктури | **1 000,0**В межах бюджетних призначень |  | **1 000,0** | В межах бюджет-них при-значень |  | Збереження, відновлення зелених зон |
| 12. | При будівництві чи реконструкції житлового фонду в центральній частині міста та житлових районах з нестачею зелених насаджень зобов’язувати забудовників використовувати сучасні форми озеленення (на даху, вертикальне тощо)  | 2021-2025 | Управління архітектури та містобудування,Управління комунальної інфраструктури |  Не потребує фінансування | - | - | - | - | **Забезпечення виконання вимог Державних будівельних норм в частині озеленення**  |
| 13. | Здійснення контролю за виконанням забудовниками вимог державних будівельних норм щодо озеленення територій | 2021-2025 | Управління архітектури та містобудування | Не потребує фінансування  | - | - | - | - |
| 14. | Проведення роботи з ландшафтної організації та реконструкції зелених насаджень на закріплених земельних ділянках закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади | 20212022202320242025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |  **250,0**5050505050 |  |  **150,0** 50,0-- 50,0 50,0 |  **100,0****-**50,0 50,0-- |  | Безпека життєдіяльності, покращення показників естетичної та оздоровчої складової |
| 15 | Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам | 2021-2025 | Управління комунальної інфраструктури,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | В межах бюджетних призначень  | Збереження екосистеми |
|  | **Всього на заходи** |  |  | **110 659,0**  |  | **108 229,0** | **1 900,0**  | **530,0**  |  |

 **Таблиця 3**

**Заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва заходу  | Термін виконання | Відповідальні |  Орієнтовний  обсяг фінансування, (тис. грн) |  Джерела фінансування ( тис. грн) | Очікуваний результат |
| Обласнийбюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі  | Кошти підпри-ємств,інші |
|  | фонд ОНПС |
| 1 | Будівництво зон санітарної охорони (І поясу) артезіанських свердловин і водопровідних насосних станцій | 20212022202320242025 | МКП «Хмельницьк-водоканал» | **3 100,0**-600,0500,01 000,01 000,0 |  | **3 000,0**-500,0500,01 000,01 000,0 | **100,0**-100,0--- |  | Охорона підземних вод від забруднення |
| 2 | Модернізація і капітальний ремонт артезіанських свердловин і водопровідних насосних станцій | 20212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури, МКП «Хмельницьк-водоканал» | **4 500,0**500,01 000,01 500,01 000,0500,0 |  | **2 500,0**-500,01 000,0500,0500,0 |  | **2 000,0** 500,0 500,0 500,0 500,0 - | Охорона підземних вод від забруднення |
| 3 | Будівництво, розширення, реконструкція споруд і мереж водопроводу і каналізації (в т.ч. проєктні розроблення)  | 20212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури, МКП «Хмельницьк-водоканал» ,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | **8 900,0**2 500,01 500,02 700,01 700,0500,0 |  | **5 000,0**2 000,01 000,01 000,0500,0500,0 | **2 400,0**--1 200,01 200,0- | **1 500,0**500,0 500,0 500,0 - - | Зменшення втрат води. Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами |
| 4 | Реконструкція і капітальний ремонт споруд, обладнання та інженерних комунікацій міських каналізаційних очисних споруд і каналізаційних насосних станцій | 20212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури ,МКП «Хмельницьк-водоканал» | **7 000,0**800,01 000,01 600,02 100,01 500,0 |  | **5 000,0**500,0500,01 000,01 500,01 500,0 |  | **2 000,0** 300,0 500,0 600,0 600,0 - | Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами |
| 5 | Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста  | 20212022202320242025 | МКП «Хмельницьк-водоканал»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | **1 300,0**600,0200,0200,0150,0150,0 |  | **1 000,0**600,0100,0100,0100,0100,0 | **300,0**-100,0100,050,050,0 |  | Контроль за станом води в річках П. Буг, Плоска, Кудрянка |
| 6 | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм на території територіальної громади | 20212022202320242025 | Управління комуналь-ної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста,КП «Парки і сквери м.Хмельницького»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | **18 070,0**3 370,03 500,03 600,03 800,03 800,0 |  | **17 680,0**3 280,03 400,03 500,03 700,03 800,0 | **390,0**90,0100,0100,0100,0- |  | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів |
| 7 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм (в т.ч. реалізація проектів з оздоровлення та розчистки річок П. Буг, Плоска, Кудрянка)  | 20212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **49800,0** | **12 000,0** | **37 500,0** | **300,0** |  | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів |
| У межах бюджетних призначень |
| 8 | Біологічна меліорація водойм  | 20212022202320242025 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького», КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | **410,0**160,0150,0100,0-- |  |  | **360,0**160,0100,0100,0-- | **50,0**-50,0--- | Оздоровлення водойм |
| 9 | Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо) | 2022-2023 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького»Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **130,0**У межах бюджетних призначень | У межах бюджет-них призна-чень |  | **100,0**100- | **30,0** | Підвищення рівня боротьби з нерегульованим (незаконним) рибальством на території ХМТГ |
| 10 | Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування | 20212022202320242025 | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |  **800,0** 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 |  |  **800,0** 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 |  |  | Покращання якості питної води |
| 11 | Придбання спецтехніки для очищення водойм | 2024-2025 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького»,Управління комунальної інфраструктури,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **2000,0**У межах бюджетних призначень |  | **1 700,0**---1700,0- | **300,0**300,0**-** |  | Покращення якості поверхневих вод |
| 12 |  Наукові дослідження (лабораторні дослідження води поверхневих водойм) | 20212022202320242025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **200,0** 40,0 - 80,0 40,0 40,0 |  |  | **200,0**40,0 -  80,040,0 40,0 |  | Додаткові дослідження дозволять розширити мережу моніторингу та діагностувати реальний стан поверхневих вод |
| 13 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об’єктів)  | 2022-2025 | Управління земельних ресурсів, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **1 000,0**У межах бюджет-них призначень |  | У межах бюджет-них приз-начень | **1000,0**-550450- |  | Збереження екосистеми.Забезпечення умов схеми екомережі |
| 14 | Забезпечення функціонування відкритих каналів меліоративної системи водовідведення  | 20212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області | **400**100,0100,0100,0100,0- |  | **400**100,0100,0100,0100,0- |  |  | Заходи щодо запобігання підтопленню території громади |
| 15 | Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд | 202120222023 | **900,0**50,0800,050,0 |  | **800,0****-**800,0**-** | **100,0**50,0-50,0 |  |  |
| 16 | Будівництво очисних споруд на зливові стоки у м. Хмельницькому | 2022-2025 | Управління комунальної інфраструктури | Відповідно до проектнокошторисної документації |  | У межах бюджет-них призна-чень |  |  | Ліквідація забруд-нення поверхневих водних об’єктів, зокрема річки Південний Буг |
|  | **Всього на заходи** |  |  | **98 510,0** | **12 000,0** | **75 380,0** | **5 550,0** | **5 580,0** |  |

 **Таблиця 4**

**Заходи у сфері поводження з відходами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу  | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсягфінансування(тис. грн) |  Джерела фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| Обласнийбюджет |  Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі  | Кошти Підпри-ємств, інші |
|   | Фонд ОНПС |
| 1. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ  | 2021202220232024202520212022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури,ХКП «Спецкомунтранс»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | **1650,0** 470,0  402,0 378,0 200,0 200,0 |  | **1 000,0**200,0200,0200,0200,0200,0 |  **650,0**270,0202,0 178,0-- |  | Покращення санітарно-екологічного стану території Хмельницької міської територіальної громади |
| **100,0**45,0 -35,0 - 20,0 |  |  | **100,0**45,0 -  35,0 -20,0  |  |
| 2. | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів | 2022202320242025 | Управління комунальної інфраструктури,ХКП «Спецкомунтранс»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **3 420,0**У межах бюджетних призначень |  | **2 000,0** | **420,0****-**420У межах бюджетних призначень | **1 000,0** | Забезпечення роздільного збирання відходів |
| 3. | Виготовлення та розміщення інформаційних листівок, екологічної реклами, відеороликів тощо на тему: «Розумне поводження з відходами»  | 20212022202320242025 | ХКП «Спецкомунтранс»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **650,0**140,0145,0140,0140,085,0 |  | **300,0**70,070,070,070,020,0 | **100,0**20,025,020,020,015,0 | **250,0**50,050,050,050,050,0 | Підвищення екологічної свідомості громадян |
| 4. | Відкриття навчального центру поводження з відходами в м. Хмельницькому  | 20212022 | ХКП «Спецкомунтранс»,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **2300,0**1501,9 798,1 | У межах бюджет-них призна-чень | **2 100,0**1 301,9798,1 |  **200,0** 200,0- |  |
| 5. | Продовження практики сортування сміття у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади | 20212022202320242025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради,Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, ХКП «Спецкомунтранс» | **200,0**60,**0**60,040,040,0- |  |  | **200,0**60,**0**60,040,040,0- |  | Забезпечення роздільного збирання відходів,підвищення екологічної свідомостімолоді |
| 6 | Заходи з реалізації Проєкту «Розумне Довкілля Хмельницький» \* | 2021-2025 | Управління комунальної інфраструктури,ХКП «Спецкомунтранс» | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середо-вище та здоров’я людей шляхом комплексного вирішення проблем ТПВ на території громади |
|  | **Всього на заходи** |  |  | **8 320,0** |  | **5 400,0** | **1 670,0** | **1 250,0** |  |

\*Фінансування заходів відповідно до **Програми поводження з побутовими відходами «Розумне Довкілля. Хмельницький» на 2021-2022 роки**

**(рішення другої сесії №67 від 23.12.2020 р)**

 **Таблиця 5**

**Заходи у сфері екологічної освіти та виховання. Співпраця з громадськістю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва заходу  | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсягфінансування, (тис. грн) |  Джерела фінансування (тис. грн)  | Очікуваний результат |
| Обласнийбюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі  | Кошти підпри-ємств,інші |
|   | Фонд ОНПС |
| 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо | 20212022202320242025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм,Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради,КУ «Молодіжний центр»,бібліотечні заклади | **500,0**100,0100,0100,0100,0100,0 |  |  | **500,0**100,0100,0100,0100,0100,0 |  | Підвищення екологічної свідомості громадян.Популяризація свідомої поведінки в суспільстві.Пропаганда збереження пам’яток природи |
| 2 | Впровадження курсів, факультативів, гуртків екологічного спрямування та впровадження екологічного профілю у закладах середньої освіти | 20212022202320242025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | **450,0**У межах бюджетних призначень |  | **450,0** |  |  | Удосконалення професійних компетентностей педагога та поглиблення знань учнів із природничих дисциплін |
| 3 | Розробка та видання методичних посібників на екологічну тематику | 2021-2025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | **40,0** |  | **20,0** | **10,0** | **10,0** | Популяризація передового педагогічного досвіду екологічного напряму освітнього процесу |
| 4 | Забезпечення участі школярів у всеукраїнському конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та інших проєктах екологічного спрямування | 20212022202320242025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | **30,0**6,06,06,06,06,0 |  | **10,0**2,02,02,02,02,0 | **10,0**2,02,02,02,02,0 | **10,0**2,02,02,02,02,0 | Залучення обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності |
| 5 | Організація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді Хмельницької міської територіальної громади | 20212022202320242025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської радиУправління з питань екології та контролю за благоустроєм  | **80,0**20,020,020,010,010,0 |  |  | **80,0**20,020,020,010,010,0 |  | Залучення школярів до природоохоронних заходів. Популяризація свідомої поведінки в природі |
| 6 | Проєкт із формування екологічних звичок в молодіжному середовищі «Еко-похід» | 2021-2023 | КУ «Молодіжний центр» | **8,0**8,0-- |  | **3,0**3,0-- | **4,0**4,0**-****-** | **1,0**1,0**-****-** | Підвищення екологічної свідомості молодіПопуляризація свідомої поведінки в природі |
| 7 | Школа екологічної свідомості  | 2021-2022 | КУ «Молодіжний центр» | **10,0** |  | **2,0** | **8,0** |  | Проведення заходів екологічного спряму-вання в навчальних закладах  |
| 8 | Екологічно-спортивний проєкт «Плогінг» | 2021-2025 | КУ «Молодіжний центр» | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Поширення екологіч-ного руху «Плогінг» в молодіжному середовищі |
| 9 | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, в тому числі моніторингові дослідження  | 20212022202320242025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  **500,0**90,040,0240,0 90,040,0 |  |  | **300,0**50,0  -  200,0 50,0 -  | **200,0**40,040,040,040,040,0 | Отримання матеріалів, обґрунтувань, рекомендацій, направлених на охорону довкілля територіальної громади |
| 10 | Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки | 20212022202320242025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  **300,0**50,050,0-100,0100,0 |  |  | **300,0**50,050,0-100,0100,0 |  | Забезпечення дотримання вимог екологічного законодавства  |
| 11. | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти | 20212022202320242025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | **20,0**-5,05,05,05,0 |  |  | **20,0**-5,05,05,05,0 |  | Підвищення кваліфікації |
|  | **Всього на заходи** |  |  | **1 938,0** |  | **485,0** | **1 232,0** | **221,0** |  |

 **Таблиця 6**

**Загальний обсяг прогнозного фінансування Програми**

**2021-2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заходи Програми | Запланованефінансування,тис. грн. | Джерело фінансування, тис. грн. |
| Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |  Фонд ОНПС | Інші кошти |
| Заходи щодо покращення якості атмосферного повітря | 442 692,0 | 3 000,0 | 385 200,0 | 500,0 | 53 992,0 |
| Заходи з охорони і раціонального використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду | 110 659,0  |  - | 108 229,0 | 1 900,0 | 530,0 |
| Заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів | 98 510,0 | 12 000,0 | 75380,0 | 5 550,0 | 5 580,0 |
| Заходи у сфері поводження з відходами  | 8 320,0 |  - | 5 400,0 | 1 670,0 | 1 250,0 |
| Заходи у сфері екологічної освіти та виховання. Співпраця з громадськістю |  1 938,0 |  - | 485,0 | 1 232,0 | 221,0 |
| Всього | 662 119,0 | 15 000,0 | 574 694,0 | 10 852,0 | 61 573,0 |

**Таблиця 7**

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (роки) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн |
| Обсяг ресурсів усього, тис. грн., у тому числі: | 117 827,5 | 122 242,4 | 131 391,8 | 173 838,4 | 116 818,9 | 662 119,0 |
| обласний бюджет | - | - | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 15 000,0 |
| бюджет Хмельницької міської територіальної громади, у тому числі | 104 572,9 | 107 220,1 | 111 842,0 | 152 972,0 | 98 087,0 | 574 694,0 |
| Фонд ОНПС | 1 605,0 | 1 454,0 | 3 945,0 | 3 196,0 | 652,0 | 10 852,0 |
| Кошти підприємств, інші  | 11 649,6 | 13 568,3 | 12 604,8 | 11 670,4 | 12 079,9 | 61 573,0 |

Керуючий справами виконавчого комітету Юлія САБІЙ

Начальник управління з питань екології

та контролю за благоустроєм Олександр ЛУКОВ