Додаток до рішення виконавчого комітету

від 13.07.2023 № 690

| Основні заходи щодо реалізації Програми підтримки і розвитку ХКП «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Обсяг фінансових ресурсів по роках (тис. грн) | Джерело фінансування |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всього |  |
| І. | Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів та будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів |
| 1. | Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 | 110,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5610,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
| 2. | Спорудження компостного пункту для чистих незабруднених органічних відходів та I етап проєктування та будівництва нового комплексу з переробки твердих побутових відходів | 100000,0 | 287000,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 787000,0 | Кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку |
| 3. | Встановлення нової системи очищення фільтрату | 30800,0 | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59600,0 |  |
| 4. | Реконструкція існуючого сміттєзвалища та будівництво двох нових карт складування ТПВ | 228600,0 | 240000,0 | 35600,0 | 0,0 | 0,0 | 504200,0 |  |
| 5. | Нагляд за виконанням договорів | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 |  |
| 6. | Інженерні роботи щодо організації санітарно-захисної зони полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул.Проспект Миру, 7 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | Власні кошти підприємства |
| 7. | Будівництво центру управління відходами | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
| 8. | Виконання робіт «Реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» | 10050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10050,0 |  |
| 9. | Заходи з реалізації кредитного договору між ХКП "Спецкомунтранс" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 7 жовтня 2020 року операційний номер 50729 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 |  |
| 10. | Заходи з реалізації проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому» | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |  |
|  | Разом | 415600,0 | 561300,0 | 435600,0 | 0,0 | 0,0 | 1412500,0 |  |
| ІІ. | Компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади | 3276,0 | 3120,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3400,0 | 16296,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
| ІІІ. | Розвиток |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання спеціалізованої техніки, обладнання, інших основних засобів, всього | 32540,0 | 7000,0 | 8700,0 | 10400,0 | 11540,0 | 70180,0 |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контейнери для збирання змішаних відходів (120 л) | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 640,0 | 1840,0 | Власні кошти підприємства |
| 1.2. | Контейнери для збирання змішаних відходів (1000 л) | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 4200,0 |  |
| 1.3. | Мобільна громадська вбиральня | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
| 1.4. | Мобільні туалетні кабіни | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |  |
| 1.5. | Автомобіль - сміттєвоз | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |  |
| 1.6. | Автомобілі - сміттєвози | 12000,0 | 6400,0 | 7400,0 | 8400,0 | 9400,0 | 43600,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
| 1.7. | Контейнери для збирання змішаних відходів (1000 л) | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |  |
| 1.8. | Компактор | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |  |
| 1.9. | Телескопічний навантажувач | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |  |
| 2. | Реалізація заходів по об’єкту «Нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому» (коригування) | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |  |
| 3. | Капітальний ремонт основних засобів | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 7000,0 | Власні кошти підприємства |
| 4. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 2750,0 |  |
| 5. | Придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення працівників та матеріально-технічних засобів з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт на територіях, на яких велись бойові дії, та для доставки гуманітарних вантажів | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  | Разом | 41190,0 | 8800,0 | 10650,0 | 12500,0 | 13790,0 | 86930,0 |  |
|  | Всього | 460066,0 | 573220,0 | 449450,0 | 15800,0 | 17190,0 | 1515726,0 |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 85336,0 | 15020,0 | 10600,0 | 11700,0 | 12800,0 | 135456,0 |  |
|  | кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку | 368700,0 | 555800,0 | 435600,0 | 0,0 | 0,0 | 1360100,0 |  |
|  | власні кошти підприємства | 6030,0 | 2400,0 | 3250,0 | 4100,0 | 4390,0 | 20170,0 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету										                               Юлія САБІЙ

Директор ХКП "Спецкомунтранс" 											                                Олександр ЗІМІН