Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 22.03.2018 № 196

Таблиця 2

**Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Період виконання | Орієнтов-на вартість,  тис. грн. | Джерело фінансування, тис. грн. | | | | Очікуваний результат | Відповідальні |
| Обласний бюджет | Міський  бюджет | Фонд ОНПС | Інші кошти |
| 1 | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони) | 2016-2020 | 450,0 |  | 100,0 | 350,0 |  | Збільшення зелених зон загального користування | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста  Управління ЖКГ  КП «Парки та сквери міста»  КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 2 | Винесення меж в натуру територій природно-заповідного фонду | 2017-2019 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Дотримання вимог ЗУ «Про природно-заповідний фонд», збереження ландшафту паркової зони | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста  КП «Парки та сквери міста»  КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 3 | Витрати на резервування територій для заповідання (в т. ч. підготовка наукових обґрунтувань об’єктів заповідання) | 2016-2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Збільшення об’єктів природно-заповідного фонду | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 4 | Розробка та реалізація проекту реконструкції та утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Заріччя» | 2017-2020 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  | Збереження території природно-заповідного фонду | Управління ЖКГ |
| 5 | Розробка та реалізація проекту будівництва та утримання парку «Молодіжний» по вул. С. Бандери в м. Хмельницькому | 2016-2018 | 3 500,0 |  | 3 000,0 |  | 500,0 | Збільшення зелених зон загального користування, сприяння підвищенню екологічної свідомості молоді | Управління ЖКГ  КП «Парки та сквери міста» |
| 6 | Корегування (розроблення) та реалізація проекту створення парку в межах вулиць Старокостянтинівське шосе та Трудової | 2016-2017 | 2 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 000,0 | Збільшення зелених зон загального користування | Управління ЖКГ |
| 7 | Утримання та оновлення об'єктів природно-заповідного фонду: дендропарку «Поділля», парку ім. Чекмана, парку «Заріччя», скверу ім. Шевченка, Ботанічного саду Хмельницького національного університету та ін., з розробкою відповідних проектів | 2016-2020 | 18 260,0 |  | 15 200,0 | 60,0 | 3 000,0 | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду  Охорона та збереження зелених насаджень,  утримання їх у здоровому впорядкованому стані. Благоустрій об’єктів зеленого господарства | Управління ЖКГ  КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  КП «Парки та сквери міста  Хмельницький національний університет |
| 8 | Встановлення (поновлення) знаків-аншлагів, межових знаків на території об’єктів природно-заповідного фонду | 2017-2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 9 | Утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших зелених зон міста | 2016-2020 | 5 800,0 |  | 5 500,0 |  | 300,0 |
| 10 | Реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана | 2017-2019 | 170,0 |  |  | 170,0 |  | Збереження тваринного світу | КП «Парки та сквери міста»  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 11 | Заходи з озеленення міста | 2016-2020 | 2 580,0 |  | 1 780,0 | 800,0 |  | Збереження та відновлення зелених насаджень. Створення умов комфортного проживання населення | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста  Комунальні підприємства міста |
| 12 | Капітальний ремонт (омолодження) зелених насаджень вздовж вулиць міста (в т. ч. знешкодження омели на деревах) | 2016-2020 | 5580,0 |  | 5 560,0 | 20,0 |  | Продовження експлуатації зелених насаджень на території міста.  Безпека життєдіяльності населення | Управління ЖКГ  КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 13 | Капітальний ремонт (омолодження) зелених насаджень на території міста | 2016-2020 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | Управління ЖКГ |
| 14 | Капітальний ремонт (відновлення) газонів на території міста | 2016-2020 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | Збільшення зелених зон, естетична привабливість міста | Управління ЖКГ  КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 15 | Інвентаризація зелених насаджень | 2017-2020 | 300,0 |  | 300,0 |  |  | Збереження зелених насаджень, контроль за їх станом | Управління ЖКГ |
| 16 | Боротьба з інвазійною рослиною – борщівником Сосновського на території міста | 2016-2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Збереження природних екосистем, безпека життєдіяльності населення | Управління ЖКГ |
| 17 | Розробка Комплексної програми розвитку та збереження зелених насаджень міста | 2017-2019 |  |  |  |  |  | Збереження , охорона зелених насаджень | Управління ЖКГ  Комунальні підприємства міста |
| 18 | Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького | 2017-2019 | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Збереження біологіч-ного та ландшафтного різноманіття | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 19 | Підготовка рішення про введення мораторію терміном на 10 років на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою, а саме: в парках, скверах, прибудинкових територіях, рекреаційних, водоохоронних зонах та ін. ділянках зеленого господарства (у надзвичайних та аварійних ситуаціях факт видалення зелених насаджень оформляти актом обстеження зелених насаджень відповідною комісією) | 2016 |  |  |  |  |  | Управління ЖКГ |
|  | **Разом** |  | **45 650,0** |  | **39 240,0** | **1610,0** | **4 800,0** |  |  |

Таблиця 3

**Раціональне використання водних ресурсів.**

**Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Строки виконання, р.р. | Орієнтовна вартість,  тис. грн. | Джерело фінансування, тис. грн. | | | | Очікуваний результат | Відповідальні |
| Обласний  бюджет | Міський  бюджет | Фонд ОНПС | Кошти  підпри-ємств,  інші |
| 1 | Проведення робіт по відновленню зон суворого режиму артезіанських свердловин на водозаборах | 2016-2020 | 1 000,0 |  |  | За наявності | 1 000,0 | Охорона підземних вод від забруднення | МКП “Хмельницьк-водоканал”  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 2 | Модернізація насосного обладнання на свердловинах | 2016-2020 | 1 300,0 |  | 1000,0 |  | 300,0 | Економія електро-енергії. Зменшення втрат води |
| 3 | Капітальний ремонт і заміна зношених мереж водопроводу та каналізації | 2016-2020 | 4 600,0 |  | 3000,0 |  | 1600,0 | Зменшення втрат води. Покращення якості питної води |
| 4 | Капітальний ремонт електричного, насосного обладнання та повітродувок | 2016-2018 | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Покращення якості очистки стічних вод |
| 5 | Капітальний ремонт первинних відстійників КОС 2 – 4 шт. | 2016-2017 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |
| 6 | Капітальний ремонт вторинних відстійників | 2016-2017 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 7 | Заміна зношених трубопроводів на КОС 300 м.п. | 2016-2017 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 8 | Очистка мулових майданчиків (КОС 2) | 2016-2018 | 400,0 |  |  |  | 400,0 | Дотримання техноло-гічного регламенту КОС |
| 9 | Реконструкція машинного залу ВНС-10 із заміною запірної арматури та насосного агрегату на сучасне енергозберігаюче обладнання | 2016 | 4 800,0 |  | 4 800,0 |  |  | Заходи з енергозбереження.  Зменшення втрат води |
| 10 | Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційної насосної станції у м-нах Дубово, Лезнево з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2016  2017-2018 | 453,0  Згідно з проектно-кошторис-ною доку- ментацією |  | 453,0 |  |  | Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами |
| 11 | Будівництво системи водовідведення господарсько-побутових стоків, масиву індивідуальної забудови «Катіон» у м. Хмельницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2017  2017-2018 | 475,0  3 600,0 |  | 475,0  3 600,0 |  |  |
| 12 | Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них, в т. ч. станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, 6 а | 2016-2020 | 513,0 |  |  | 285,0 | 228,0 | Покращення якості очистки стічних вод |
| 13 | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм міста (прибирання, обкошування, розчистка русел під мостами тощо) | 2016-2020 | 1800,0 |  | 1 600,0 | 200,0 |  | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста  Комунальні підприємства |
| 14 | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста (в т.ч. біологічна меліорація водойм-зариблення) | 2017- 2020 | 1 100,0 |  | 600,0 | 500,0 |  | Управління ЖКГ  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 15 | Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста | 2016-2018 | 300,0 |  |  | 200,0 | 100,0 | Контроль за станом води в річках П. Буг, Плоска, Кудрянка | МКП «Хмельницьк-водоканал»  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 16 | Організація моніторингу якості поверхневих вод, що надходять до Хмельницького водосховища (р. Плоска, р. П. Буг) | 2016-2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Управління ЖКГ  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм |
| 17 | Виготовлення необхідної документації та винесення в натуру меж водоохо-ронних зон (в т.ч. прибережних смуг) річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка | 2016-2020 | 500,0 |  | 500,0 | \* |  | Охорона водоохоронних зон від незаконної забудови, збереження екосистеми | Управління земельних ресурсів та земельної реформи |
| 18 | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Плоскої: реконструкція, розчистка, з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2016-2020 | 14 000,0 | 300,0 | 7 000,0 | 200,0 | 6 500,0 | Покращення технічного, санітарно-екологічного стану річки Плоскої,  водойм в парку ім. Чекмана | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм |
| 19 | Реконструкція існуючих водойм (каналів) в парку ім. Чекмана з метою забезпечення постійного освіження та промивки існуючих водойм шляхом регулювання рівня води в гирлі річки Плоска з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2016-2017 | 250,0 |  | 250,0 |  |  | КП «Парки і сквери міста»  Хмельницьке обласне управління водних ресурсів |
| 20 | Капітальний ремонт-очищення русла річки П. Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від вул. Трудової до вул. С. Бандери з розробкою проектної документації | 2017-2020 | 3 000,0 | 125,0 | 2 000,0 | 110,0 | 765,0 | Покращення санітарно-екологічного стану річки | Хмельницьке обласне управління водних ресурсів  Управління ЖКГ  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 21 | Утримання внутрішньогосподарських каналів осушувальної системи річки П. Буг | 2016-2020 | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Недопущення підтоплення прилеглої території | Управління ЖКГ |
| 22 | Завершення робіт з розчистки та благоустрою струмка Безіменного, який протікає від вул. Інститутської до Хмельницького перинатального центру | 2016-2017 | 900,0 |  | 900,0 |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану водного об’єкту, створення скверу | Управління ЖКГ |
| 23 | Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування | 2016- 2020 | 650,0 |  | 650,0 |  |  | Покращання якості питної води | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 24 | Ліквідаційний тампонаж недіючої артезіанської свердловини по вул. Багалія (м-н Книжківці) | 2016-2017 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Недопущення забруд-нення підземних водо-носних горизонтів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 25 | Відведення земельної ділянки під проектування та будівництво локальних очисних споруд на зливові стоки, розробка проектної документації | 2017-2020 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | Зменшення негативного впливу неочищених стічних вод на р. П.Буг | Департамент архітек-тури, містобудування та земельних відносин  Управління ЖКГ |
| 26 | Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста | 2018-2020 | Згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією | \* | \* |  | \* | Управління ЖКГ  КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 27 | Реконструкція (будівництво) каналізаційних очисних споруд м. Хмельницького | 2016-2020 | \* | \* |  | \* | Покращення якості очистки стічних вод | МКП “Хмельницьк-водоканал” |
| 28 | Виявлення та ліквідація самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Недопущення забруднення поверхневих водних об’єктів | МКП “Хмельницьк-водоканал” |
|  | **Разом** |  | 41 471,0 | 425,0 | 27 678,0 | 1 525,0 | 11 843,0 |  |  |

Таблиця 4

**Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Строки виконання | Орієнтовна вартість,  тис. грн. | Джерело фінансування, тис. грн. | | | | Очікуваний результат | Відповідальні |
| Обласний бюджет | Міський  бюджет | Фонд ОНПС | Інші кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|  | Встановлення лінії сортування відходів на міському полігоні ТПВ | 2017 | Згідно з проектно-кошторис-ною доку- ментацією |  | \* |  | \* | Дотримання вимог експлуатації міського полігону ТПВ | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 2 | Встановлення огорожі по периметру полігону побутових відходів | 2017 | 350,0 |  | 350,0 |  |  | Благоустрій при-леглої території, дотримання вимог експлуатації полігону ТПВ | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 3 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів) | 2016-2020 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Забезпечення роздільного збирання відходів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,  ХКП «Спецкомунтранс |
| 4 | Роботи, пов’язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів, які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батарейки) | 2016-2020 | 250,0 |  |  | 250,00 |  | Зменшення негативного впливу на довкілля токсичних речовин | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,  ХКП «Спецкомунтранс» |
| 5 | Пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на міському полігоні побутових відходів | 2016-2020 | 2 985,0 |  |  |  | 2 985,0 | Дотримання вимог експлуатації міського полігону ТПВ | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 6 | Придбання сміттєвозів | 2016-2020 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | Забезпечення ефективної роботи підприємства  в сфері поводження з побутовими відходами | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 7 | Придбання грейферного навантажувача | 2017-2020 | 1000,0 |  | 1 000,0 |  |  | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 8 | Придбання та встановлення євро контейнерів | 2016-2020 | 9 000,0 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 9 | Придбання самоскидів | 2017-2020 | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  |  | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 10 | Будівництво водогону для пожежного гідранту | 2016 | 249,0 |  | 249,0 |  |  |  |
| 11 | Придбання сітчастих огорож | 2016-2020 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану міської території | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 12 | Ліквідація безхазяйних стихійних сміттєзвалищ | 2016-2020 | 200,0 |  | 150,0 | 50,0 |  | Управління ЖКГ |
| 13 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів (в т. ч. улаштування покриття контейнерних майданчиків) | 2016-2020 | 600,0 |  | 300,0 | 300,0 | \* | Управління торгівлі  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста  Управління ЖКГ |
| 14 | Придбання автомобіля для збору, транспортування небезпечних відходів у складі побутових для передачі на утилізацію | 2018-2019 | 400,0 |  | 400,0 |  |  | Вирішення основних питань поводження з побутовими відходами на території міста | Управління охорони здоров’я |
| 15 | Утилізація відходів деревини, опалого листя (в т.ч. підготовка рішення про виділення земельної ділянки для компостування зазначених відходів) | 2017-2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Управління ЖКГ  Департамент архітектури , містобудування та земельних ресурсів |
| 16 | Сприяння будівництву сміттєпереробного комплексу, проведенню робіт з дегазації полігону шляхом залучення інвестицій (проект «Чисте місто» та ін.) | 2016-2020 | Згідно з проектно-кошторис-ною до кумента-цією | \* | \* | \* |  | Відділ інвестицій та енергозбереження  Управління ЖКГ  ХКП «Спецкомунтранс» |
| 17 | Пошук земельної ділянки під новий полігон ТПВ | 2016-2017 |  |  |  |  |  | Управління ЖКГ  ХКП Спецкомунтранс» |
|  | **Разом** |  | **39 234,0** |  | **30 849,0** | **900,0** | **7485,0** |  |  |

Таблиця 5

**Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрямок просвітницької діяльності | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Строки виконання | Орієнтовна вартість,  тис. грн. | Джерело фінансування, тис. грн. | | | | Відповідальні |
| Обласний бюджет | Міський  бюджет | Фонд ОНПС | Інші кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо | Організація фестивалю екологічної творчості «Свіжий вітер» серед учнівської молоді | 2016-2020 | 60,0 |  | 25,0 | 35,0 |  | Управління молоді та спорту  Управління освіти Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 2 | Організація молодіжного фестивалю «Green Fest » | 2016-2017 | 40,0 |  |  | 10,0 | 30,0 | ГО «Молодіжний клуб розвитку»  Управління молоді та спорту |
| 3 | Організація та проведення екологічних науково-практичних конференцій, конкурсів, вікторин тощо | 2016-2020 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста  Управління освіти |
| 4 | Видання «Еко-бюлетня», інформаційних листівок тощо | 2016-2020 | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 5 | Виготовлення та розміщення екологічної реклами: плакатів на білбордах, сітілайнах, транслювання відеороликів, радіотрансляція тощо | 2016-2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 6 | Організація заходів з прибирання зелених зон до Дня довкілля, Дня Південного Бугу, Дня міста тощо | 2016-2020 | 65,0 |  |  | 55,0 | 10,0 |
| 7 | Забезпечення організації роботи з охорони довкілля в Хмельницькій міський  централізованій бібліотечній системі | Комплектування літературою природничого характеру фондів Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи | 2016-2020 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Управління культури і туризму |
| 8 | Влаштування книжково-ілюстратив-них виставок, тематичних полиць, переглядів літератури та інших форм наочної інформації | 2016-2020 | 25,0 |  | 25.0 |  |  | Управління культури і туризму |
| 9 | Проведення циклів заходів до Дня Чорнобильської трагедії та до Дня довкілля в закладах культури міста | 2016-2020 |  |  |  |  |  |
| 10 | Організація природоохоронних заходів в закладах культури міста | Організація проведення тематичних вечорів, екологічних годин, годин цікавих повідомлень з охорони довкілля у молодіжному середовищі та висвітлення проведених заходів у ЗМІ, соціальних мережах | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму |
| 11 | Проведення природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної освіти учнівської молоді в загально-освітніх закладах міста | Організація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді міста Хмельницького: «Чисте повітря», «Опале листя», «Брати наші менші», «Збережи ялинку», «Здай батарейку – врятуй планету» та інші | 2016-2020 | 7,0 |  | 2,0 | 5,0 |  | Управління освіти  Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 12 | Розробка методичного супроводу уроків до елективних курсів «Екологія середовища в якому ти живеш», «Чистому місту – чисте повітря», «Екологія води», «Місто як урбосоціоекосистема», «Екологія ґрунту» | 2016-2020 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Управління освіти |
| 13 | Конкурс-захист учнівських дослідницьких робіт (всеукраїнські конкурси «Юний дослідник», «Дотик природи», «Іntel-Eko Україна”, «Вчимось заповідувати») | 2016-2020 | 25,0 |  | 25,0 |  |  | Управління освіти |
| 14 | Створення міського відео-банку учнівських екологічних проектів | 2016-2020 | 3,0 |  | 3,0 |  |  | Управління освіти |
| 15 | Забезпечення роботи класів природничого профілю у навчально-виховних комплексах № 4, 7, гімназії №2, НВК № 9, ліцеї №17, ТБЛ. | 2016-2020 | 1347,0 |  | 1347,0 |  |  | Управління освіти |
| 16 |  | Організація роботи екологічних таборів в літньо-оздоровчий період на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста | 2016-2020 | 42,0 |  | 42,0 |  |  | Управління освіти |
| 17 | Організація екскурсій для дітей та уч-нівської молоді «Краса рідного краю» | 2016-2020 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | Управління молоді та спорту |
| 18 | Заходи, спрямовані на підвищення рівня екологічної свідомості громадян | Проведення інформаційної роботи  щодо енергозбереження | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Відділ інвестицій та енергозбереження  Управління молоді та спорту |
| 19 | Створення на сайті Хмельницької міської ради web-сторінки для інформування населення щодо стану довкілля в місті, висвітлення екологічних проблеми та шляхів їх вирішення, фінансування природоохоронних заходів | 2016 |  |  |  |  |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста  Управління охорони здоров’я |
| 20 | Здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієніч-ної культури та боро-тьбу зі шкідливими звичками шляхом проведення санітарно-освітньої роботи серед населення міста, висвітлення медико-еко-логічних проблем у засобах масової інформації | Здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури та боротьбу з шкідливими звичками шляхом проведення санітарно-освітньої роботи серед населення міста, висвітлення медико-екологічних проблем у засобах масової інформації | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Управління охорони здоров’я |
|  | **Разом** |  |  | **2 011,0** |  | **1 541,0** | **430,0** | **40,0** |  |

Таблиця 6

**Загальний обсяг прогнозного фінансування Програми**

**2016-2020 р. р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва розділу програми** | Заплановане  фінансування,  тис. грн. | **Джерело фінансування, тис. грн.** | | | |
| Обласний бюджет | Міський бюджет | Міський ФОНПС | Інші кошти |
| **Заходи щодо покращання якості атмосферного повітря** | **113 581,0** | **-** | **44 953,0** | **135,0** | **68 493,0** |
| **Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду** | **45 650,0** | **-** | **39 240,0** | **1 610,0** | **4 800,0** |
| **Раціональне використання водних ресурсів.**  **Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів** | **41 471,0** | **425,0** | **27 678,0** | **1 525,0** | **11 843,0** |
| **Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів** | **39 234,0** | **-** | **30 849,0** | **900,0** | **7 485,0** |
| **Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля** | **2 011,0** | **-** | **1 541,0** | **430,0** | **40,0** |
| **Всього** | **241 947,0** | **425,0** | **144 261,0** | **4 600,0** | **92 661,0** |

Керуючий справами виконавчого комітету Ю Сабій

Начальник управління О. Луков